

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2024 № 6 с.Песчанокопское

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 24.10.2018 № 228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства Мацуга Е.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит: начальник сектора

муниципального хозяйства

 Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения от 10.01.2024 № 6

Отчет об исполнении плана реализации

 муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причин неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет  | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» |
| 1.1  | Основное мероприятие– «Территория для благоустройства «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область с. Песчанокопское, ул. Ленина 101-д» | Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Благоустройство Сквера имени 30-летия ВЛКСМ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23 943,70 | 23 434,30 | 478,30 | 31,10 | 23 943,70 |  0 |
| Итого: | 23 943,70  |  | 23 943,70  |  0 |

Начальник сектора муниципального

хозяйства Администрации Песчанокопского

сельского поселения Е.Н. Мацуга