РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2011                                          №  215                                  с.Песчанокопское

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт внутрипоселковых

муниципальных дорог и тротуаров Песчанокопского

сельского поселения на период 2011-2014 годы»

В соответствии постановлением Администрации Ростовской области от 31 марта 2009 г. N 146 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ», решением коллегии Администрации ростовской области от 05.08.2010г. № 90 «Об итогах социально-экономического развития Ростовской области за 1-полугодие 2010 года» в целях пролонгации действующих долгосрочных программ до 2014 года, а также в целях реализации областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2013годы»

Постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Песчанокопского сельского поселения на период 2011-2014 годы» (Приложение).

2. Сектору экономики и финансов  Администрации Песчанокопского сельского поселения  при формировании бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана на 2011 – 2014 годы предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной  целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Песчанокопского сельского поселения на период 2011-2014 годы»

3.Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Песчанокопского сельского поселения на период 2011-2014 годы»  ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Постановление об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Песчанокопского сельского поселения на период 2010-2013 годы» № 208 от 07 сентября  2011 года считать утратившим силу с 31.08.2011г.

Глава Песчанокопского

сельского поселения	Ю. Г. Алисов

Постановление вносит:

Начальник сектора муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению  Главы

Песчанокопского

сельского поселения

от 26 августа 2011 г.  № 215

ПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров

Песчанокопского сельского поселения

на период 2011-2014 годы»

ПАСПОРТ

программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров

Песчанокопского сельского поселения

на период 2011-2014 годы»

| Наименование программы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Песчанокопского сельского поселения на период 2011-2014 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1.Бюджетный кодекс Российской Федерации, 2.Областной закон от 07.12.2009 №333-ЗС «Об областном бюджете на 2010 год», 3.Постановление Администрации Ростовской области от 31 марта 2009 г. N 146 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» 4.Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2011-2014годы» |
| Заказчик программы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Разработчик программы |  |
| Основная цель и задачи программы | -Цель- развитие внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития Песчанокопского сельского поселения; -Задачи: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и тротуаров, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и тротуаров с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности; Повышение безопасности дорожного движения; Сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий; Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; |
| Сроки реализации программы | 2011-2014 годы |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения, предприятия и организации всех форм собственности, привлекаемые на конкурсной основе. |
| Объемы финансирования программы | 2011 год – 706,990 тыс. рублей 2012 год – 5600,0 тыс. рублей 2013 год – 6317,664 тыс. рублей 2014 год – 7600,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы: Протяженность внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров с твердым покрытием капитально отремонтированных увеличится на 30 км.; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий (приблизительно на 20%); Возрастет пропускная способность наиболее загруженных участков дорог (приблизительно в 2 раза); Повышение качества покрытия дорог и тротуаров. |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Управление программой |  |

1. Введение

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Российской Федерации, Регионов России, муниципальных образований. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит устойчивое экономическое развитие муниципальных образований, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения.

2. Характеристика проблемы

В Песчанокопском сельском поселении расположены 78 улицы. Общая протяженность уличной дорожной сети села составляет 131 км. и тротуаров 69 км.   Большая часть дорог была построена более 20 лет назад.

Администрация Песчанокопского сельского поселения ежегодно выделяет финансовые средства на содержание и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров техническое состояние которых с каждым годом ухудшается, в результате чего увеличиваются расходы на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров.

В дальнейшем Администрация Песчанокопского сельского поселения поддерживать удовлетворительное техническое состояние дорог и тротуаров без оказания финансовой поддержки из областного бюджета на «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров  Песчанокопского сельского поселения на период 2011-2014 годы» не сможет из-за нехватки бюджетных средств.      Несмотря на финансовые трудности,  Администрацией Песчанокопского сельского поселения проводятся работы по сохранению имеющихся дорог, как с твердым покрытием, так и профилированных.

Если не принять меры по «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров  Песчанокопского сельского поселения на период 2011-2014 годы» то подъезды и подход транспорта и пешеходов к больнице, школам, детским садам будут весьма затруднены, что приведет к увеличению случаев аварии, травматизма и не своевременному оказания первой помощи нуждающихся в госпитализации.

3. Основные цели и задачи программы

Основной целью настоящей Программы развитие внутрипоселковых муниципальных дорог в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития Песчанокопского сельского поселения;

Настоящей Программой предусмотрены следующие основные задачи по реализации государственной дорожной политики:

-обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности;

-повышение безопасности дорожного движения;

-сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий;

-снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

-развитие конкуренции  при  формировании договорных отношений;

-стимулирование экономической активности;

-улучшение потребительских свойств внутрипоселковых муниципальных автомобильных дорог;

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, расширение рынков сбыта продукции;

-снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

-улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности.

4. Объемы и источники финансирования

Перечень реализуемых мероприятий программы, финансируемых из средств местного бюджета, согласуется и утверждается при формировании бюджета на следующий год.

| Источники финансирования | 2011-2014 годы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Средства областного бюджета | 17361,453 | 603,769 | 4872,0 | 5395,284 | 6490,4 |
| Средства местного бюджета | 2863,201 | 103,221 | 728,0 | 922,38 | 1109,6 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из объемов финансирования бюджета области и местного бюджета.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы.

Реализация предусмотренных мероприятий позволит получить к 2014 году следующие результаты:

- снизить транспортных  издержек на доставку товаров что способствует экономическому развитию с Песчанокопское;

- снижение расходов на содержание дорог и тротуаров;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

- повышение качества и надежности обслуживания населения.

6. Мероприятия на 2011-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, т.рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего т.руб | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тротуаров по ул.Мичурина в с.Песчанокопском Песчанокопского района Ростовской области | 706,990 | 603,769 | 103,221 |  |  |
|  | Итого на 2011г. | 706,990 | 603,769 | 103,221 |  |  |
| 2112 |  |  |  |  |  |  |
| Дороги |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 1-ой Конной Армии в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области | 1500,0 | 1305,0 | 195,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области | 2000,0 | 1740,0 | 260,0 |  |  |
|  | Итого | 3500,0 | 3045,0 | 455,0 |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тротуара по переулку соединяющего ул. Октябрьскую, ул. Семендяевскую и ул. Народную в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области | 1000,0 | 870,0 | 130,0 |  |  |
|  | Строительство тротуара по ул. Ломоносова в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области | 1100,0 | 957,0 | 143,0 |  |  |
|  | Итого | 2100,0 | 1827,0 | 273,0 |  |  |
|  | Итого за 2112г. | 5600,0 | 4872,0 | 728,0 |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| Дороги |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт автодороги по ул. пл.Павших Борцов (ПГС) | 323,053 | 275,887 | 47,166 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Ленская (ПГС) | 218,386 | 186,502 | 31,884 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Красноармейский | 153,533 | 131,117 | 22,416 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Октябрьской (ПГС) | 153,533 | 131,117 | 22,416 |  |  |
| 12 | Строительство площадки для стоянки автотранспорта по ул.1-ой Конной Армии (асфальт) | 2000,0 | 1708,0 | 292,0 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт автодороги на Пономарева (асфальт) | 2500,0 | 2135,0 | 365,0 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт автодороги по ул. К. Маркса | 323,053 | 275,887 | 47,166 |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Алисова (ПГС) | 323,053 | 275,887 | 47,166 |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Москва (ПГС) | 323,053 | 275,887 | 47,166 |  |  |
|  | Итого за 2012 год | 6317,664 | 5395,284 | 922,38 |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| Дороги |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Энгельса (асфальт 1000м) | 3000,0 | 2562,0 | 438,0 |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Московской (асфальт 400м) | 1200,0 | 1024,8 | 175,2 |  |  |
|  | Итого | 4200,0 | 3586,8 | 613,2 |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Кочеткова | 400,0 | 341,6 | 58,4 |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Социалистическая | 200,0 | 170,8 | 29,2 |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт тротуара к новому кладбищу по ул.Ленина (асфальт) | 200,0 | 170,8 | 29,2 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Советская | 500,0 | 427,0 | 73,0 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт тротуара по ул.Народная | 1600,0 | 1366,4 | 233,6 |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт тротуара по ул.Ленинградская | 500,0 | 427,0 | 73,0 |  |  |
|  | Итого по тротуарам | 3400,0 | 9903,6 | 496,4 |  |  |
|  | Итого за 2014 год | 7600,0 | 6490,4 | 1109,6 |  |  |
|  | Итого общая | 20224,654 | 17361,453 | 2863,201 |  |  |

Глава Песчанокопского

сельского поселения	Ю. Г. Алисов

Постановление вносит:

Начальник сектора муниципального хозяйства