РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО  СЕЛЬСКОГО       ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2014                                     №219                           с.Песчанокопское

О внесении изменений в муниципальную

программу   Песчанокопского сельского

поселения  Песчанокопского района

от 23.09.2013 №274

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с  постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.09.2013 №235 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации  Песчанокопского сельского поселения от 30.08.2013 №50 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 30.08.2013 №51 «Об утверждении  Перечня муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу  «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года правовые акты Администрации Песчанокопского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2 за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

3.Финансирование программы осуществлять в пределах средств, ежегодно утвержденных соответствующими разделами бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

4.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Песчанокопского сельского поселения» на 2014-2020 годы подлежат ежегодной корректировке   мероприятия и объемы их финансирования  с учетом возможностей средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского  района.

5.Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года, подлежит размещению на официальном Интернет-сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Песчанокопского

сельского поселения	Ю. Г. Алисов

Постановление вносит:

Ведущий специалист  муниципального хозяйства

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 17.06.2014 №219

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕСЧАНОКОПСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Песчанокопского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение функционирования и развития сети внутрипоселковых автомобильных дорог Песчанокопского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения; создание и модернизация систем мониторинга и диспетчерского управления на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС для обеспечения высокого качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; наличие действующей региональной информационно-навигационной системы, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 86 285,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год –16695,5 тыс. рублей; 2015 год –10485,5 тыс. рублей; 2016 год –11823,9 тыс. рублей; 2017 год –11820,2 тыс. рублей; 2018 год –11820,2 тыс. рублей; 2019 год –11820,2 тыс. рублей; 2020 год –11820,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета – 74026,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 9621,5 тыс. рублей; 2015 год –10013,8 тыс. рублей; 2016 год –10880,4 тыс. рублей; 2017 год –10876,7 тыс. рублей; 2018 год –10876,7 тыс. рублей; 2019 год –10876,7 тыс. рублей; 2020 год –10876,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - 12259,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год –7070,3 тыс. рублей; 2015 год –471,7 тыс. рублей; 2016 год –943,5 тыс. рублей; 2017 год –943,5 тыс. рублей; 2018 год –943,5 тыс. рублей; 2019 год –943,5 тыс. рублей; 2020 год –943,5 тыс. рублей средств внебюджетных источников - не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Песчанокопского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Песчанокопском сельском поселении. |

1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Песчанокопского

сельского поселения.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Песчанокопского сельского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Песчанокопского сельского поселения.

Экономическая специализация  сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта поселения, формируют специфику межмуниципальных транспортных связей.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития поселения и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории поселения ведется реализация приоритетных инвестиционных проектов.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 40% от общего объема пассажирских перевозок.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Песчанокопского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены                      в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда и бюджета  Песчанокопского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Отставание развития транспортной системы поселения может стать тормозом социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения.

В сложившихся условиях для обеспечения высокого уровня развития поселения в целом, необходимо проведение мероприятий по развитию улично-дорожной сети в  Песчанокопском сельском поселении.

Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологические эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет региона; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются последствия терактов и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения; увеличивается пропускная способность дорог и скорость движения и многое другое.

- 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

-необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

-возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

-высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия поселения в их финансировании;

-комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения поселения, рациональной интеграции в экономику Песчанокопского сельского поселения;

-внедрением проектного механизма управления муниципальной программой, который позволит скоординировать деятельность органов исполнительной власти поселения, других участников инвестиционного процесса и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения приведены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности Ростовской области) включен в муниципальную программу согласно приложению № 6 к муниципальной программе.

- 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного бюджета. Расходы областного бюджета и бюджета  Песчанокопского сельского поселения на реализацию муниципальной программы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, бюджета  Песчанокопского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств бюджета Песчанокопского сельского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения о бюджете Песчанокопского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2014-2016 годов.

- 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного бюджетов и бюджета  Песчанокопского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – Администрацией Песчанокопского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы утверждается Постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Собранием депутатов  Песчанокопского сельского поселения  муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Администрация Песчанокопского сельского поселения ежегодно не позднее 05 ноября текущего финансового года представляют в сектор экономики и финансов  Песчанокопского сельского поселения» предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

Сектор экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения»:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке изменений;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе  Песчанокопского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу сектора экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение главе Администрации Песчанокопского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение главе Администрации Песчанокопского сельского поселения проект постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

1. Подпрограмма

«Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

«Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Песчанокопского сельского поселения; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) внутрипоселковых автомобильных дорог. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 86285,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год –16695,5 тыс. рублей; 2015 год –10485,5 тыс. рублей; 2016 год –11823,9тыс. рублей; 2017 год –11820,2 тыс. рублей; 2018 год –11820,2 тыс. рублей; 2019 год –11820,2 тыс. рублей; 2020 год –11820,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 74026,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год –9625,2 тыс. рублей; 2015 год –10013,8 тыс. рублей; 2016 год –10880,4 тыс. рублей; 2017 год –10876,7 тыс. рублей; 2018 год –10876,7 тыс. рублей; 2019 год –10876,7 тыс. рублей; 2020 год –10876,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - 12259,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год –7070,3 тыс. рублей; 2015 год –471,7 тыс. рублей; 2016 год –943,5 тыс. рублей; 2017 год –943,5 тыс. рублей; 2018 год –943,5 тыс. рублей; 2019 год –943,5 тыс. рублей; 2020 год –943,5 тыс. рублей средств внебюджетных источников - не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых автомобильных дорог Песчанокопского сельского поселения |

1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории  Песчанокопского сельского поселения.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования поселения составляет – 131 км, протяженность улично-дорожной сети муниципальных образований  Песчанокопского сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности, – 720,5 тыс. м2.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

По ряду направлений, технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям.

Острой проблемой является состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах поселения. В настоящее время на местных дорогах      95 процентов мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Местные дороги находятся в муниципальной собственности поселения и обслуживают местные связи. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV категории, на 33,4 процента общей протяженности отсутствует твердое покрытие. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

На территории Песчанокопского сельского поселения 3 населенных пункта, с общей численностью проживающего в них населения 222 человека, в настоящее время не имеют связи с опорной сетью по дорогам с твердым покрытием.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса  Песчанокопского сельского поселения относятся следующие:

значительная часть автомобильных дорог общего пользования работает в режиме, превышающем оптимальный уровень загрузки; 70 процента муниципальных дорог не соответствуют по основным техническим параметрам существующей интенсивности движения;

низок уровень развития автодорожной сети в сельской местности, что сдерживает развитие агропромышленного комплекса, замедляет темпы социально-экономического развития поселения в целом;

в целом по поселению доля дорог IV и внекатегорийных составляет 100 процентов, при этом 33,4 процента дорог общего пользования не имеют твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта, особенно с большими осевыми нагрузками;

неудовлетворительное состояние автодорожных мостов:

более трети мостов требует реконструкции или замены;

наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с увеличением пропускной способности дорог поселения;

существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;

отсутствие необходимого финансирования снизили объемы капитального ремонта, затраты на содержание автомобильных дорог местного значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Песчанокопского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

-выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

-выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

-подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

-увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

- 3. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2.Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

4. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и бюджета Песчанокопского сельского поселения. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет

86285,7  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –16695,5 тыс. рублей;

2015 год –10485,5 тыс. рублей;

2016 год –11823,9 тыс. рублей;

2017 год –11820,2 тыс. рублей;

2018 год –11820,2 тыс. рублей;

2019 год –11820,2 тыс. рублей;

2020 год –11820,2 тыс. рублей

за счет средств местного  бюджета  - 74026,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год –9625,2 тыс. рублей;

2015 год –10013,8 тыс. рублей;

2016 год –10880,4 тыс. рублей;

2017 год –10876,7 тыс. рублей;

2018 год –10876,7 тыс. рублей;

2019 год –10876,7 тыс. рублей;

2020 год –10876,7 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета  - 12259,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год –7070,3 тыс. рублей;

2015 год –471,7 тыс. рублей;

2016 год –943,5 тыс. рублей;

2017 год –943,5 тыс. рублей;

2018 год –943,5 тыс. рублей;

2019 год –943,5 тыс. рублей;

2020 год –943,5 тыс. рублей

средств внебюджетных источников - не предусмотрены

2. Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения на территории»

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы | создание современной системы безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Песчанокопском сельском поселении |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | первый этап 2014 – 2016 годы; второй этап 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в том числе за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в том числе: |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Песчанокопском сельском поселении |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Для повышения уровня безопасности транспортной системы в  Песчанокопском сельском поселении требуется реализация комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения по:

урегулированию вопросов реализации организационно-технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;

приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями.

Согласно плану мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования « Песчанокопского сельское поселение» на 2013 год  администрацией поселения будут продолжаться работы по содержанию и обслуживанию дорожных знаков на территории поселения, работы по установке новых дорожных знаков, содержанию и ремонту нанесению дорожной разметки, установке недостающих дорожных знаков, а также их обслуживанию, обследованию улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов.

Тем не менее, необходимо продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Песчанокопском сельском поселении  с целью не только сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в   Песчанокопском сельском поселении в 2020 году, гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и свобод человека и гражданина России, но и сформировать предпосылки выхода на еще более высокие стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее десятилетие.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода после 2012 года также могут стать:

невозможность формирования единых целевых показателей в данной сфере;

дробление бюджетных средств для решения проблем обеспечения безопасности дорожного движения;

отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы с использованием программно-целевого подхода.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы

Целью программы является сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней.

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей Программы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий
 и мероприятий целевых программ подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации следующих программных мероприятий:

-организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

-оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Песчанокопского сельского поселения» муниципальной программы не требуется.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Песчанокопского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог; | про-цент | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |  | 33,4 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | – | – | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) внутрипоселковых автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ные единицы | – | – | - | - | - | - | - |  | - | - |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях, включенных в план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |
| 2. | Информация использовании средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов | п. 34.3 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 | Ростовская область |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Песчанокопского сельского поселения по итогам 2012 года (0 чел.) |
|  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Песчанокопского сельского поселения по итогам 2012 года (0 чел.) 0 |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: строительство (реконструкцию) внутрипоселковых автомобильных дорог с твердым покрытием | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | реконструировать км автомобильных дорог |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.: организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутрипоселковых дорогах | увеличение количества пешеходов пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутрипоселковых дорогах | сокращение к 2020 году количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутрипоселковых дорогах | увеличение количества пешеходов пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутрипоселковых дорогах | сокращение к 2020 году количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

Расходы

на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | развитие транспортной системы | всего в том числе: |  | - | - | - | 16695,5 | 10485,5 | 11823,9 | 11820,2 | 11820,2 | 11820,2 | 11820,2 |
|  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения | всего, в том числе: |  |  |  |  | 16695,5 | 10485,5 | 11823,9 | 11820,2 | 11820,2 | 11820,2 | 11820,2 |
|  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  | - | - | - | 10538,3 | 10485,5 | 11823,9 | 11820,2 | 11820,2 | 11820,2 | 11820,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | строительство (реконструкцию) внутрипоселковых автомобильных дорог с твердым покрытием | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых а/д | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  | - | - | - | 6126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | технический надзор по капитальному ремонту а/д по ул.Мичурина | Администрация Песчанокопского сельского поселения | -- | - | - | - | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения | всего <3>, в том числе | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | организация движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Песчанокопского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | областной бюджет на содержание а/д. | 943,5 | 471,7 | 943,5 | 943,5 | 943,5 | 943,5 | 943,5 |
|  |  | областной бюджет на разработку ПСД | 6126,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет на содержание а/д. |  | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | местный бюджет | 9625,2 | 10013,8 | 10880,4 | 8876,7 | 8876,7 | 8876,7 | 8876,7 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения | всего | 16695,5 | 10485,5 | 11823,9 | 11820,2 | 11820,2 | 11820,2 | 11820,2 |
|  |  | областной бюджет | 7070,3 | 471,7 | 943,5 | 943,5 | 943,5 | 943,5 | 943,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9625,2 | 10013,8 | 10880,4 | 10876,7 | 10876,7 | 10876,7 | 10876,7 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Песчанокопского сельского поселения | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Песчанокопского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Сведения 
о показателях (индикаторах)

| №№ п/п | Муниципальное образование Ростовской области, показатель (индикатор) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Песчанокопского сельское поселение | процент | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |

Перечень объектов на  разработку проектно-сметной документации на 2014 год

| №п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем финансирования, всего (руб) | В том числе (руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФСР | Местный бюджет |  |
| 1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. им. Г.В.Алисова в с.Песчанокопское | изготовление ПСД | 2023 420,0 | 1900 000,0 |  | 123 430,0 |
| 2 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Донская в с.Песчанокопское | изготовление ПСД | 1277 960,0 | 1200 000,0 |  | 77 960,0 |
| 3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Ростовская в с.Песчанокопское | изготовление ПСД | 820 020,0 | 770 000,0 |  | 50 020,0 |
| 4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. М.Горького в с.Песчанокопское | изготовление ПСД | 670 930,0 | 630 000,0 |  | 40 930,0 |
| 5 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Чапаева в с.Песчанокопское | изготовление ПСД | 532 480,0 | 500 000,0 |  | 32 480,0 |
| 6 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт подъездной дороги к детскому дошкольному образовательному учреждению по ул.Пономарева в с.Песчанокопское | изготовление ПСД | 1200 000,0 | 1126 800,0 |  | 73 200,0 |
|  | ИТОГО: |  | 6524 820,0 | 6126 800,0 |  | 398 020,0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 17.06.2014 №219

Перечень
 правовых актов Администрации Песчанокопского сельского поселения признанных утратившими силу

- постановление № 406 от 27.12.2012  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров  Песчанокопского сельского поселения на 2012–2015 годы»;

- постановление № 205 от 30.07.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения № 406 от 27.12.2012  ».