РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2016                                           №50                                    с.Песчанокопское

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ на территории Песчанокопского сельского поселения за 2016 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от  23.08.2013 № 235 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории Песчанокопского сельского поселения за  2016 год, согласно приложению 1 к данному постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Песчанокопское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Холодину Н.Г.

Глава  Песчанокопского

сельского поседения                                                                 Ю.Г. Алисов

Постановление вносит:

начальник сектора

экономики и финансов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 05.02.2016 № 50

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие культуры в

Песчанокопском сельском поселении » по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт ной бюд жет |  | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет |  |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |
| Всего |  |  | 7654,1 | 7624,7 | 29,4 |  |  |  | 7654,1 | 0,0 |  | 3855,5 | 3798,6 |  | 0,0 |  |  | 7624,7 | 0,0 |  |  | 3855,5 |  | 3769,2 |  |  | 0,0 |  |  | 99,6 % |
| Мероприя тие № 1 | Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий, создание условий для массого отдыха жителей села | тыс. руб. | 3348,7 | 3319,3 | 29,4 |  |  | 3348,7 |  | 0,0 | 329,2 |  | 3019,5 | 0,0 |  |  |  | 3319,3 | 0,0 |  |  |  | 329,2 | 2990,1 |  | 0,0 |  |  | 99,1 % |  |
| Мероприя тие № 2 | Расходы на капитальный ремонт памятников | тыс. руб. | 4305,4 | 4305,4 | 0,0 |  |  | 4305,4 |  | 0,0 | 3526,3 |  | 779,1 | 0,0 |  |  |  | 4305,4 | 0,0 |  |  |  | 3526,3 | 779,1 |  | 0,0 |  |  | 100% |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие физической культуры

и спорта на территории Песчанокопского сельского поселения »

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 144,7 | 135,8 | 8,9 | 144,7 | 0,0 | 0,0 |  | 144,7 | 0,0 | 135,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 94 % |
| Мероприя- тие № 1 | Приобретение Спортинвентаря, наградной продукции, проведение спортивных мероприятий | тыс.руб. | 144,7 | 135,8 | 8,9 | 144,7 | 0,0 | 0,0 |  | 144,7 | 0,0 | 135,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 94 % |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

в Песчанокопском сельском поселении»»

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  | 17 |  |
| Всего |  |  | 9 973,3 | 9566,9 | 406,4 | 9973,3 | 0,0 | 5568,4 |  | 4404,7 |  |  | 0,0 |  |  | 9566,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3998,5 |  |  | 0,0 |  |  | 96% |  |  |  |
| Мероприятие № 1 | Уличное освещение | тыс. руб. | 3930,0 | 3868,0 | 62,0 | 3930,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3930,0 |  |  |  | 0,0 |  | 3868,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3868,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 98% |  |  |
| Мероприятие № 2 | Коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 584,6 | 559,2 | 25,4 | 584,6 | 0,0 | 0,0 |  | 584,6 |  |  |  | 0,0 |  | 559,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 559,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 96% |  |  |
| Мероприятие № 3 | Озеленение | тыс. руб. | 5610,4 | 5587,1 | 23,3 | 5610,4 | 0,0 | 0,0 |  | 5610,4 |  |  |  | 0,0 |  | 5587,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 5587,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 100 % |  |  |
| Мероприя тие № 4 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 390,0 | 387,4 | 2,6 | 390,0 | 0,0 | 0,0 |  | 390,0 |  |  |  | 0,0 |  | 387,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 387,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 99% |  |  |
| Мероприя тие № 5 | Прочее благоустройст-во | тыс. руб. | 1867,8 | 1818,2 | 49,6 | 1867,8 | 0,0 | 0,0 |  | 1867,8 |  |  |  | 0,0 |  | 1818,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1818,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 97% |  |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюд жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест ный бюд жет | про- чие источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| Всего |  |  | 18826,8 | 16124,6 | 2702,2 | 18826,8 | 0,0 | 14668,8 | 4158,0 |  | 0,0 | 16124,6 | 0,0 | 13155,1 |  | 2969,5 | 0,0 |  | 86% |
| Мероприя- тие № 1 | Содержание и кап. ремонт дорог | тыс. руб. | 18826,8 | 16124,6 | 2702,2 | 18826,8 | 0,0 | 14668,8 | 4158,0 |  | 0,0 | 16124,6 | 0,0 | 13155,1 |  | 2969,5 | 0,0 |  | 86% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования  «Песчанокопское сельское поселение»»

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 204,0 | 166,4 | 37,6 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  | 204,0 | 0,0 | 166,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 166,4 | 0,0 | 82% |
| Мероприя- тие № 1 | Выплата пенсии, лицам, замещающим муниципальные должности | тыс. руб. | 204,0 | 166,4 | 37,6 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  | 204,0 | 0,0 | 166,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 166,4 | 0,0 | 82% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского сельского поселения» по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 603,0 | 524,4 | 24,4 | 603,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 603,0 | 0,0 | 524,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 524,4 | 0,0 | 87% |
| Мероприя- тие № 1 | На разработку проектов планировки под комплексную жилищную застройку | тыс. руб. | 603,0 | 524,4 | 24,4 | 603,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 603,0 | 0,0 | 524,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 524,4 | 0,0 | 87% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная технология»

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 14,5 | 2,5 | 12,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 14,5 | 0,0 | 2,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,5 | 0,0 | 17% |
| Мероприя- тие № 1 | Развитие муни ципального управления | тыс. руб. | 14,5 | 2,5 | 12,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 14,5 | 0,0 | 2,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,5 | 0,0 | 17% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Мероприя- тие № 1 | Обеспечение общественного порядка | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Песчанокопском сельском поселении»

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 140,5 | 120,1 | 20,4 | 140,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 140,5 | 0,0 | 120,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 120,1 | 0,0 | 85 % |
| Мероприя- тие № 1 | Обеспечение пожарной безопасности | тыс.руб | 133,6 | 114,0 | 19,6 | 133,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 133,6 | 0,0 | 114,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 85% |
| Мероприя- тие № 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | тыс.руб | 6,9 | 6,1 | 0,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 6,9 | 0,0 | 6,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 88% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Муниципальная политика»

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 38,0 | 16,5 | 21,5 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 38,0 | 0,0 | 16,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16,5 | 0,0 | 43% |
| Мероприя- тие № 1 | Повышение квалификации и профессиональная подготовка муниципальных служащих | тыс. руб. | 38,0 | 16,5 | 21,5 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 38,0 | 0,0 | 16,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16,5 | 0,0 | 43% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

по состоянию на «01» января 2016 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| Всего |  |  | 12381,4 | 12381,3 | 0,1 | 12381,4 | 7158,0 | 4228,2 | 995,2 | 0,0 | 12381,3 | 7158,0 | 4228,2 | 995,1 | 0,0 |  | 100% |
| Мероприя- тие № 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры под жилищную застройку | тыс. руб. | 12381,4 | 12381,3 | 0,1 | 12381,4 | 7158,0 | 4228,2 | 995,2 | 0,0 | 12381,3 | 7158,0 | 4228,2 | 995,1 | 0,0 |  | 100% |