РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                                              №299                                 с. Песчанокопское

О внесении изменений в муниципальную

программу  Песчанокопского сельского

поселения  Песчанокопского района

от 30.10.2018 №237 «Обеспечение  качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения» на 2019-2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского  поселения Песчанокопского района от 24.10.2018 № 228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского сельского  поселения Песчанокопского района от 24.10.2018 № 133 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского сельского  поселения Песчанокопского района от 24.10.2018 № 134  «Об утверждении Перечня  муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения» на 2019-2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансирование программы осуществляется в пределах средств, ежегодно утвержденных соответствующими разделами бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения» на 2019-2030 годы подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

4. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на начальника сектора  муниципального хозяйства Давиденко В.А.

Глава Администрации

Песчанокопского сельского поселения	                                   А.В. Острогорский

Постановление вносит:

Начальник сектора муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации Песчанокопского сельского поселения

от 27.12.2018  №299

Муниципальная программа

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник сектора муниципального хозяйства |
| Соисполнители Муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1.«Содержание объектов коммунальной инфраструктуры. Подпрограмма 2. «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2019-2030 годы» Подпрограмма 3. «Благоустройство территорий» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. -комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; -повышение качества жизни населения на территории Песчанокопского сельского поселения; - развитие территорий поселения в соответствии с Генеральным планом. |
| Задачи муниципальной программы | - развитие механизмов кредитования строительства, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; - стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами; - формирование фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - организация новой системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки; - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. - поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности населенных пунктов Песчанокопского сельского поселения; -предотвращение негативного воздействия на окружающую среду -повышение эффективности охраны окружающей среды на территории сельского поселения - Содержание зеленых насаждений, 200 тыс.м2. -Содержание памятников 560м2 -Благоустройство мест захоронения, 12 га. -Оформление права муниципальной собственности, землеустройства и землепользования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе - не более 11 процентов в 2019 году; не более 10 процентов в период 2019 - 2030 годов; - доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 16,5 процента в 2019 году, 30 процентов к 2020 году, сохранение значения данного показателя к 2030 году на уровне 30 процентов; - темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджета финансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом - снижение на 10,2 процента в период 2019 - 2020 годов, снижение на 6,5 процентов в период 2021- 2022 годов, снижение на 6,5 процентов в период 2023 - 2030 годов; - улучшение жилищных условий на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в период 2019 - 2030 годов. |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | 2019–2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета –76615,6 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2019 год – 4752,6 тыс. руб., на 2020 год – 6060,8 тыс. руб., на 2021 год – 5380,7 тыс. руб., на 2022 год – 6713,5 тыс. руб., на 2023 год – 6713,5 тыс. руб., на 2024 год – 6713,5 тыс. руб., на 2025 год – 6713,5 тыс. руб., на 2026 год – 6713,5 тыс. руб., на 2027 год – 6713,5 тыс. руб., на 2028 год – 6713,5 тыс. руб., на 2029 год –6713,5 тыс. руб., на 2030 год – 6713,5 тыс. руб. Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета составит – 750 ,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2019 год –100,0 тыс. руб.; на 2020 год – 100,0 тыс. руб.; на 2021 год – 100,0 тыс. руб.; на 2022 год – 50,0 тыс. руб., на 2023 год – 50,0 тыс. руб., на 2024 год – 50,0 тыс. руб., на 2025 год – 50,0 тыс. руб., на 2026 год – 50,0 тыс. руб., на 2027 год – 50,0 тыс. руб., на 2028 год – 50,0 тыс. руб., на 2029 год – 50,0 тыс. руб., на 2030 год – 50,0 тыс. руб. Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета в 2019-2030 году составит – 432,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2019 год – 36,0 тыс. руб., на 2020 год – 36,0 тыс. руб., на 2021 год – 36,0 тыс. руб., на 2022 год – 36,0 тыс. руб., на 2023 год – 36,0 тыс. руб., на 2024 год – 36,0 тыс. руб., на 2025 год – 36,0 тыс. руб., на 2026 год – 36,0 тыс. руб., на 2027 год – 36,0 тыс. руб., на 2028 год – 36,0 0 тыс. руб., на 2029 год – 36,0 тыс. руб., на 2030 год – 36,0 тыс. руб. объем финансирования Подпрограммы 3. за счет средств местного бюджета составит – 75433,6 тыс.рублей, в том числе по годам: на 2019 год – 4616,6 тыс. руб., на 2020 год – 5924,8 тыс. руб., на 2021 год – 5244,7 тыс. руб., на 2022 год – 6627,5 тыс. руб., на 2023 год – 6627,5 тыс. руб., на 2024 год – 6627,5 тыс. руб., на 2025 год – 6627,5 тыс. руб., на 2026 год – 6627,5 тыс. руб., на 2027 год – 6627,5 тыс. руб., на 2028 год – 6627,5 тыс. руб., на 2029 год – 6627,5 тыс. руб., на 2030 год – 6627,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышение удовлетворенности населения Песчанокопского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение расходов граждан на коммунальные услуги за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов; повышение комфортности проживания в жилищном фонде поселения |

1. Характеристика жилищно-коммунальной сферы

Песчанокопского сельского поселения  и прогноз ее развития

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Песчанокопском сельском поселении прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса области характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются:

ненадлежащее финансирование работ по ремонту жилищного фонда;

высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры;

политизированные и непрозрачные способы ценообразования на услуги организаций коммунального комплекса.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действовавшая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики.

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан и эффективного проведения жилищной реформы, предусматривающей содержание и ремонт многоквартирных домов за счет средств собственников помещений, необходимо приведение жилищного фонда в порядок в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание, путем капитального ремонта. Настоящая Муниципальной программы подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории поселения

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом, объектами коммунальной инфраструктуры и активного привлечения частных инвесторов и граждан к управлению своей собственностью в жилищно-коммунальной сфере.

Принятие федерального закона от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Объекты коммунальной инфраструктуры, находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 100 процентов, водопроводных и канализационных сетей - 80 процентов и 80 процентов, соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, водоотведения увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

В связи с этим обстановка с обеспечением населения Песчанокопском сельском поселении водой питьевого качества остается напряженной.

В ряде городов и населенных пунктах требуются безотлагательная ревизия и санация водопроводных сетей, где выявлено ухудшение микробиологических показателей воды в сетях по сравнению с источником.

Отсутствие зон санитарной охраны водозаборов оказывает крайне негативное влияние на качество питьевой воды. Немаловажным фактором загрязнения водоисточников является отсутствие или неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений в ряде территорий области.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям.

В связи с вышеуказанным планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.

Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев порядок формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа.

Таким образом, анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, не смотря на все усилия по реформированию, пока так и не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Это обуславливает необходимость определения новых стратегических целей и направлений государственной политики в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Приоритеты муниципальной политики

жилищно-коммунальной сфере, основные цели и задачи,

срок реализации Муниципальной программы

Целями  Муниципальной программы является:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Цели Муниципальной программы  соответствуют приоритетам государственной жилищной политики, определенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества  жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, Стратегией развития Песчанокопского сельского поселения   до 2030 года.

Первым приоритетом политики  Песчанокопского сельского поселения является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Для этого необходимо будет предпринять меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами);

существенного повышения их энергетической эффективности;

созданию областной системы капитального ремонта и внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

регулированию отношений между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  Песчанокопским сельским поселением (далее – органы местного самоуправления).

Вторым приоритетом политики  Песчанокопского сельского поселения является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Реализация Муниципальной программы позволит:

привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства областного, местных бюджетов, внебюджетных средств (частных инвестиций) и федерального бюджета (при условии выполнения требований Фонда реформирования ЖКХ);

обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, программа необходима для объединения и координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения Песчанокопского сельского поселения доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами.

Достижение цели Муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:

развитие механизмов кредитования строительства коммунальной инфраструктуры модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения  частных инвестиций;

стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей  требованиям  безопасности  и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами;

формирование фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

организация новой системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

Бюджетные средства и частные инвестиции направляются на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

Муниципальные образования и организации коммунального комплекса для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:

привлекают частные инвестиции, в том числе развивая механизм заимствований и кредитования инвестиционных проектов;

осуществляют повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Последняя задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечиваться условиями участия в конкурсе на получение средств областного и федерального бюджетов для реализации инвестиционных проектов. Одним из ключевых направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Другим важным направлением является широкое привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование органами местного самоуправления договорных отношений концессионного типа.

Основными  конечными результатами Муниципальной программы являются:

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении  коммунальных ресурсов до  уровня  стандартов  Европейского Союза;

повышение удовлетворенности населения Песчанокопского сельского поселения  уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение расходов граждан на коммунальные услуги  за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов;

повышение комфортности проживания в жилищном фонде области

Программа будет реализовываться в период 2019 - 2030 годы.

- 3. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

В рамках Подпрограммы 1. «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Текущее содержание газопроводов.

В рамках реализации Подпрограммы 2. «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2019-2030 годы» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

- Основное мероприятие 2.1. Обслуживание портала по капитальному ремонту многоквартирных домов.

- В рамках подпрограммы 3 Благоустройство территории Песчанокопского сельского поселения.

- Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых ответственным исполнителем муниципальной программы – исполнителями мероприятий муниципальной программы, в соответствии с муниципальными заказами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- условий, порядка и правил, утвержденных областными или местными нормативными правовыми актами.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы и состав ее участников в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения в установленном порядке, а также разрабатывает план реализации муниципальной программы (далее – план реализации) на очередной финансовый год до 1 декабря текущего года.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение главе сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам: полугодия,  за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

- Кроме того, ответственный исполнитель готовит отчеты о ходе работ по муниципальной программе по результатам за год и за весь период действия муниципальной программы и вносит проект постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения в соответствии с Регламентом.

- Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от участников муниципальной программы, согласовывается и вносится на рассмотрение Администрации Песчанокопского сельского поселения до 1 мая года, следующего за отчетным, в установленном порядке.

- В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование.

- Руководители организаций, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

- С учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств они ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке.

4. Характеристика мер правового и государственного регулирования

Программа предполагает реализацию ряда мер правового регулирования.

- 5. Прогноз сводных показателей заданий

- по этапам реализации Муниципальной программы

- Программа не предусматривает  оказание муниципальными учреждениями  услуг (работ) в рамках Муниципальной программы.

- 6. Перечень подпрограмм

- В состав Муниципальной программы включены следующие три подпрограммы:

- 1. «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры»;

- 2.«Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2019-2030 годы»

- 3. «Благоустройство территорий»

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет  средств местного бюджета –76615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

на 2019 год –  4752,6 тыс. руб.,

на 2020 год – 6060,8 тыс. руб.,

на 2021 год – 5380,7 тыс. руб.,

на 2022 год – 6713,5  тыс. руб.,

на 2023 год – 6713,5  тыс. руб.,

на 2024 год – 6713,5  тыс. руб.,

на 2025 год – 6713,5  тыс. руб.,

на 2026 год – 6713,5  тыс. руб.,

на 2027 год – 6713,5  тыс. руб.,

на 2028 год – 6713,5  тыс. руб.,

на 2029 год – 6713,5  тыс. руб.,

на 2030 год – 6713,5  тыс. руб.

- 10. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

обеспечение потребностей жилищного строительства;

эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных Программой. Оценка социально-экономических и экологических последствий Программы приведена разделе 3 Программы по соответствующим системам коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности программы, приведенной в Приложении № 3 к Программе.

Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

- Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:

- отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

- отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

или

,

где

Изминд –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

- Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

,

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Программы (9 ед.).

Удельные веса индикаторов:

- снижение уровня потерь тепловых сетей – 0,12;

- доля котельных, работающих на газе – 0,12 %;

- снижение уровня потерь в сетях водоснабжения – 0,12;

обеспечение индекса замены оборудования насосных станций водоснабжения – 0,11;

снижение удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене – 0,11;

обеспечение индекса замены оборудования канализационных насосных станций – 0,11;

увеличение доли потребителей, подключенных к системе водоотведения – 0,11;

- обеспечение утилизации 100 % отходов,  образующихся в Песчанокопское сельское поселение, до 2030 г. включительно – 0,1

- проведение рекультивации и восстановление нарушенных земель, и возвращение их в хозяйственный оборот – 0,1.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры».

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

на  2019–2030 годы (далее – Подпрограмма 1)

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1.«Содержание объектов коммунальной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Песчанокопское сельское поселение. |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Песчанокопское сельское поселение |
| Основные цели подпрограммы | - стимулирование и развитие жилищного хозяйства; - улучшение качества жизни населения сельского поселение за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры; - удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономии в энергетических ресурсах; - устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса сельского поселение; |
| Основные задачи подпрограммы | - реализация Генерального плана Песчанокопского сельского поселения и других документов территориального планирования. - реализация устойчивого развития сельского поселение. - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы. |
| Структура подпрограммы | - содержание проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами; - основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы; - система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной программы; - нормативное обеспечение; - механизм реализации муниципальной программы; - оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы. Основные программные мероприятия: - прогноз развития Песчанокопского сельского поселения; - определение состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в Песчанокопском сельском поселении; - оценка уровня загрузки производственных мощностей систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях выявления их потенциала для развития Песчанокопского сельского поселения; - мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Песчанокопского сельского поселения; - мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов на территории Песчанокопского сельского поселения. |
| Исполнители подпрограммы | Начальник сектора муниципального хозяйства |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета составит – 750 ,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2019 год –100,0 тыс. руб.; на 2020 год – 100,0 тыс. руб.; на 2021 год – 100,0 тыс. руб.; на 2022 год – 50,0 тыс. руб., на 2023 год – 50,0 тыс. руб., на 2024 год – 50,0 тыс. руб., на 2025 год – 50,0 тыс. руб., на 2026 год – 50,0 тыс. руб., на 2027 год – 50,0 тыс. руб., на 2028 год – 50,0 тыс. руб., на 2029 год – 50,0 тыс. руб., на 2030 год – 50,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | По системам теплоснабжения: - Целевой показатель по снижению уровня потерь в тепловых сетях. - Текущий показатель по потерям в тепловых сетях составляет 39,7 %. - Целевой показатель 12 %. - Задачи по достижению целевого показателя. - - Реконструкция тепловых сетей Ф 50-100 мм L = 1,772 км с применением предварительно изолированных труб в пенополиуретановой изоляции. - - Замена существующих насосов на насосы с частотными преобразователями. - - Полная замена трубопроводов и арматуры котельных. - - Обеспечение устранения утечек в течение не более 2-х суток, из них не менее 90 % в первые сутки. - Целевой показатель износа сетей и оборудования системы теплоснабжения. - Текущий показатель износа системы теплоснабжения в целом составляет 87%. - Целевой показатель 20 %. - Задачи по достижению целевого показателя. - Снижение износа системы до 20 % может быть достигнуто за счет: - - замены насосного оборудования с установкой частотных преобразователей; - - замены котлов; - - реконструкции сетей теплоснабжения. - Целевой показатель по сокращению аварийности на тепловых сетях. - Текущий показатель аварийности на тепловых сетях – 5 аварий на 1 км сетей. Целевой показатель – 1 авария на 1 км сетей. - Задачи по достижению целевого показателя. - - Внедрение дистанционного управления насосным оборудованием. - - Реконструкция тепловых сетей. - - Применение для сетей теплоснабжения предварительно изолированных труб в ППУ изоляции. - - Обучение персонала. - - Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей, перекладки ветхих участков, замены неисправной запорной арматуры. - - Реконструкция котельных с заменой насосных агрегатов. - - Внедрение дистанционного управления насосными агрегатами. |

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.

Одним из основополагающих условий развития сельского поселение является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселение. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий подрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Песчанокопское сельское поселение.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры Песчанокопское сельское поселение.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках подподпрограммы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Разработка муниципальной подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»1 Песчанокопского сельского поселения на 2019-2030 гг. осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2030 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

## Демографическое развитие Песчанокопского сельского поселения

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Преобладание смертности над рождаемостью в дальнейшем может оказать негативное воздействие на численность населения, в т.ч. уменьшение населения в трудоспособном возрасте.

Несмотря на постоянное отрицательное значение естественного прироста, в целом снижение численности населения Песчанокопского сельского поселения не происходит, благодаря стабильно положительному механическому приросту, это указывает на высокую привлекательность поселения для мигрантов.

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 53,3 % от общей численности населения Песчанокопского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, строительстве, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

## Модель расчета перспективной застройки

Развитие Песчанокопского сельского поселения рассматривается во взаимосвязи с развитием всего Песчанокопского района. Разработка генерального плана Песчанокопского сельского поселения велась в увязке со схемой территориального планирования Ростовской области, проектирование которых осуществлялось Санкт-Петербургским НИПИУрбанистики.

В соответствии с вышеуказанной градостроительной документацией Песчанокопское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом Песчанокопского поселения даны  перспективные направления развития населенных пунктов, определены площадки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природно-экологического каркаса поселения, совершенствование  инженерно-технической инфраструктуры.

В соответствии с Постановлением Губернатора Ростовской области, территория Песчанокопского сельского поселения сохраняется в своих существующих границах – 32047 га. Планировочная структура поселения формируется исходя из следующих основных положений:

-  сложившейся градостроительной ситуации;

- намечаемой  планировочной структуры схемы территориального планирования Ростовской области.

Основными градостроительными осями поселения определены: автодорога III  технической категории регионального значения Р 61-1  «г. Ростов-на-Дону (от маг.«Дон») –  г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)», проложенная по территории поселения по диагонали с северо-запада на юго-восток; автодорога регионального значения Р 61-2 «г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области)»; автодорога межмуниципального значения «с. Песчанокопское – с. Богородицкое»; железная дорога «Тихорецк - Волгоград» и «Песчанокопское - Ставрополь». Кроме этого, на планировочную структуру поселения влияют такие природные элементы, как  балка Песчанка, реки Большая Сандата и Рассыпная, приток Войков. Немаловажную роль играют автодороги местного значения, вдоль которых предлагается развитие планировочных структур жилых и промышленных комплексов.

Приоритетными участками перспективного развития сельского поселения определены территории вокруг села Песчанокопское, а также территории вокруг всех хуторов. На этих территориях предусмотрено развитие селитебных и производственных зон населенных пунктов, формирование рекреационных зон населенных пунктов, размещение новых инвестиционных площадок. Эти  решения укрепляют определенную градостроительную самодостаточность каждого населенного пункта с усилением транспортных связей между ними.

1.3 Функциональное зонирование территории

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территорий, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; придорожные полосы автотрасс. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые – с  малоэтажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками, с застройкой на расчетный срок;

- общественные – включающие участки объектов социального и культурно-бы-тового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры – линейных сооружений и отдельных объектов;

- территории специального назначения, включающие земли Министерства Обороны;

- прочих объектов – кладбищ, полигона ТБО и т.п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек Сандата и Рассыпная, а также притока Войков - 100 м, водоохранные зоны балок и реки Большая Сандата  - 50 м, установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты  санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

- 1.4 Планировочное развитие территорий населённых пунктов

Административный центр – село Песчанокопское получит значительное развитие и селитебной, и производственной зон, предусмотренное на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных западнее, северо-западнее, севернее, юго-восточнее и южнее от сложившихся границ населенного пункта. Новые жилые структуры будут формироваться в развитие существующих кварталов усадебной застройки, при этом образуя самостоятельную планировочную композицию. Часть жилой застройки предполагается комплексной, с одновременным строительством объектов социальной и культурно-бытовой сферы. Рекреационные зоны представлены небольшими скверами и отдельными озелененными участками при общественных зданиях. Участки под развитие производства различной направленности и класса санитарной опасности определены с отступом от границ существующей застройки с соблюдением нормативно-санитарных разрывов до селитебных зон. В проектируемую границу с. Песчанокопское включены территории нескольких существующих производственных предприятий. Площадь территории села составит 2764,5 га.

Хутор Новая Палестина, расположенный юго-западнее села Песчанокопское, также получит значительное территориальное развитие селитебных и производственных территорий. Новые жилые территории предусматриваются к развитию в створе существующих улиц в композиционной увязке с существующей застройкой на обоих берегах притока Войкова. Жилая застройка дополняется общественными зданиями и озелененными скверами. Новые производственные территории предусматриваются юго-восточнее и севернее существующей застройки. Развитие населенного пункта рассматривалось с учетом ограничений, устанавливаемых санитарно-охранных зон от магистральных сетей. Площадь хутора составит 148,5 га.

Хутор Терновой, расположенный северо-восточнее села Песчанокопское, получит территориальное расширение в северо-западном направлении. В перспективное расширение войдет существующая территория крестьянско-фермерского хозяйства и кладбище, а также территория для развития селитебной зоны за расчетный срок. Развитие жилых зон на расчетный срок предусматривается за счет уплотнения существующей застройки в границах населенного пункта. Общественный центр дополняется объектами культурно-бытового обслуживания. Новые производственные территории формируются в южной и восточной частях хутора в увязке с территориями существующих предприятий. Площадь х. Терновой составит 163 га.

Хутор Солдатский, расположенный на западной границе сельского поселения, получит расширение территории на север. На новых территориях предусматривается создание коммунально-складской зоны и селитебной территории  за расчетный срок. Новые жилые территории на расчетный срок формируются в существующих границах хутора в виде уплотнения и развития существующей застройки. Определено место размещения общественного центра и озелененных территорий общего пользования. Для улучшения транспортной доступности, проектом предусматривается прокладка автодороги до села Песчанокопское. Площадь х. Солдатский составит 57 га.

Разъезд Сандатовский, расположенный в восточной части поселения между автодорогой «г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области)» и железнодорожной линией «Тихорецк – Волгоград», также получит небольшое расширение территории в северо-западном направлении вдоль автодороги. На новой территории предусматривается развитие комплексов дорожного сервиса. Площадь разъезда составит 4 га.

- 1.5 Система социально-бытового обслуживания населения

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположение населённых пунктов, приближенность к городскому округу «г. Ростов-на-Дону» и Сальскому городскому поселению, а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить жителей поселения всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в каждом населённом пункте, принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает  в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад-ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решаться будет за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков);

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Данные учреждения размещаются в административном центре района центре – с. Песчанокопское.

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположенные в административном центре района – с. Песчанокопское, близлежащем городе - Сальск, а также в областном центре - г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т. д.

В соответствии с принятой ступенчатостью обслуживания, а также решениями по размещению общественных зданий, проектом предусмотрено формирование подцентров общественного обслуживания 1 ступени на базе существующих объектов культурно-бытового назначения и проектируемых зданий расчетной емкости. Обеспечение дошкольными и школьными учреждениями будет осуществляться в подцентрах обслуживания в большинстве населенных пунктов. Доступность решается устройством подцентров общественного обслуживания в центрах селитебной зоны. В населенных пунктах  поселения формируются несколько подцентров обслуживания 1 ступени, как на базе существующих объектов, так и вновь проектируемые. В селе Песчанокопское проектом предлагается  организовать общественные центры с элементами 2 ступени обслуживания. Перечень и расчет вместимости необходимых зданий общественного назначения приведён в разделе «Генеральные планы населённых пунктов». При оценке возможности реализации принятых решений генеральным планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в сферах «Образование», «Здравоохранение» и «Культура Дона», а также «Развитие учреждений физической культуры и спорта».

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для расчета потребности в этих видах  обслуживания устарели. Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений.

- 1.6 Организация производственных зон

Генеральным планом Песчанокопского сельского поселения для организации производственных  зон отведены значительные территории. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств. При этом часть производственных территорий включена в границы населённых пунктов.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившихся производственных зон, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно- защитных зон;

- изменение функционального использования части производственных территорий для размещения предприятий другого назначения;

- размещение на реорганизуемых производственных территориях новых предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения;

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

-  выявление территорий, пригодных, с градостроительной точки зрения, для формирования промышленно-инвестиционных зон, с возможностью их обеспечения  хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Перечисленные мероприятия относятся ко всем производственным территориям, включенным в границы населенных пунктов, а также к территориям, предназначенным для развития перспективного производства, не вошедшим в границы населенных пунктов.

Планировочное развитие с. Песчанокопское в значительной степени определено формированием новых производственных структур, включаемых в его границы. Причём в эти зоны включены участки действующих предприятий. В основу их формирования положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На  участках производственных территорий, более приближенных к селитебным зонам, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м, соответственно).

При формировании производственных зон генеральным планом учтены требования санитарных норм к их размещению по отношению к существующим и проектируемым селитебным зонам, а также наличие удобных транспортных связей.

- Природно-экологический каркас территории.

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание единой благоустроенной рекреационной зоны поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

По назначению озелененные территории генеральным планом классифицируются по трем категориям:

- озелененные территории общего пользования. В эту группу включены парки, скверы, бульвары, лесопарки, детские парки, насаждения вдоль улиц и при общественных учреждениях и т.п. в черте населенных пунктов. Насаждения общего пользования помогают создать условия для продолжительного и кратковременного отдыха населения и организовать массовые культурные, спортивные, зрелищные и развлекательные мероприятия.

- озелененные территории ограниченного пользования. К этой категории относятся озелененные территории учреждений и предприятий: насаждения при учебных заведениях, детских учреждениях, больницах и лечебно-профилактических учреждениях, а также рекреационные территории за пределами населенных пунктов – прибрежная зона реки Рассыпная в юго-западной части поселения.

- территории зеленых насаждений специального назначения. Эта категория включает в себя санитарно-защитные зоны при промышленных и производственных предприятиях, защищающих селитебные территории от неблагоприятных природных явлений; озелененные водоохранные зоны, посадки вдоль автомобильных дорог, насаждения при спецобъектах, питомники, цветочные хозяйства, ботанические и зоологические сады, озелененные склоны балок и рек. В соответствии с назначением зеленых насаждений должны в последующем быть выбраны типы посадок, ассортимент деревьев. Зеленые насаждения специального назначения уменьшают неблагоприятные воздействия промышленных предприятий, транспорта на окружающую среду, защищают от ветров, снежных и песчаных бурь, служат препятствием для распространения огня, дыма, шума, защищают от загрязнения и излишнего испарения водоемы, формируют ландшафт.

Насаждения общего, ограниченного пользования и специального назначения вместе составляют систему озеленения поселения.

Поскольку  в сложившейся планировочной структуре сельского поселения, а также, в силу особенностей характера рельефа, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают небольшие площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас.  Основой этого каркаса являются: приток Войков, река Большая Сандата, балка Песчанка и их прибрежные зоны. На всем протяжении рек и балок устанавливаются водоохранные зоны с прибрежными полосами. Согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны рек Сандата и Рассыпная, а также пр. Войков – 100 м, водоохранные зоны балок и реки Большая Сандата – 50 м. В границах водоохраной зоны допускается размещение хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану реки от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Также допускается размещение новых и реконструкция существующих участков усадебной застройки при условии централизованного канализования.

В населенных пунктах генеральным планом предусматривается устройство парков и скверов, расширение системы бульваров. Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования до          12  м2/чел.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки, а в тех случаях, когда это невозможно, предприятия подлежат выносу на территорию проектируемых  производственных зон.

По периметрам населённых пунктов генеральным планом предусматривается высадка зелёных насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системе озеленения.

Санитарно-защитные зоны  предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

Подбор ассортимента зеленых насаждений в значительной степени зависит от специфики промышленного предприятия, его мощности и технологии производства, а также от природно-климатических факторов местности. Проектирование благоустройства промышленных территорий следует вести на основе комплексного изучения и прогнозирования положения, которое может создаться на конкретной промышленной территории с учетом перечисленных факторов, что позволит более правильно и рационально распланировать территорию и определить систему зеленых насаждений.

При изучении промышленных предприятий с точки зрения особенностей промышленно-производственных технологических процессов и санитарно-гигиенических факторов можно выделить их характерные типы (загрязняющие атмосферный воздух газом, жидкими аэрозолями, пылью; создающие шум; выделяющие неприятные запахи; имеющие различные вредности; предъявляющие к окружающей среде высокие санитарно-гигиенические требования; безвредные), конкретизировать требования, предъявляемые к благоустройству и системе зеленых насаждений на их территориях, и, таким образом, уточнить рекомендации по созданию комплексной системы благоустройства. В систему комплексного благоустройства должно быть включено благоустройство территории всех производственных и коммунально-складских зон, отдельных предприятий и санитарно-защитных зон. Состав территорий, входящих в систему комплексного благоустройства, может быть разным и зависеть, в основном от характера производства, а также от его размещения по отношению к селитебной территории.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны села Песчанокопского. В некоторых местах села существуют свободные территории внутри селитебной зоны. Эти территории предлагаются к застройке жилыми и общественными зданиями в увязке с общей планировочной структурой.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 16000 человек.

Проектом предложены к освоению три новых массива малоэтажной жилой усадебной застройки общей площадью около 330 га.

Массивы предложено сформировать восточнее, севернее, западнее и юго-западнее существующей застройки, композиционно увязав со сложившейся планировочной структурой. Площадь приусадебного участка предусматривается от 0,10 до 0,15 га.

Также новые жилые участки формируются внутри сложившейся застройки.

Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Градостроительная емкость новых жилых участков составит около 1300 участков с домами общей площадью 156 000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающейся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройкой,  достройкой и т. п. существующего.

Теплоснабжение.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные  образовательные  учреждения  (ДОУ),  средние  общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

В перспективе рассматриваются варианты теплогенерирующих установок и солнечных элементов в качестве энергосберегающих технологий.

- Газоснабжение.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения населенных пунктов  Песчанокопского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием. Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме: от подводящих газопроводов высокого давления – отводов от магистральных газопроводов, проходящих по территории поселения «Северный Кавказ - Центр», «Оренбург – Новопсков» и «Новопсков – Моздок – Северный Кавказ» и, далее, через АГРС газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие ГРП трех населенных пунктов: с. Песчанокопское, х. Новая Палестина и х. Солдатский. Газоснабжение х. Терновой предусматривается из с. Развильное (Развильненского сельского поселения Песчанокопского района). В Разъезд Сандатовский намечается доставка газа в баллонах.

Дальнейшая схема газоснабжения по территориям населенных пунктов принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от ГРП населенных пунктов газопроводами среднего давления к ГРПШ с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРПШ устанавливается для снижения давления и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления по поселению принята кольцевой.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

- Электроснабжение.

Главным питающим центром электрической сети энергосистемы Песчанокопского сельского поселения на напряжении 35 кВ на расчётный срок остаётся электроподстанция 220/110/35/10 кВ, расположенная на южной границе села Песчанокопское. Эта подстанция запитывается от подводящих с юго-западной стороны ЛЭП 220 кВ. В связи с развитием Песчанокопского сельского поселения, формированием новых жилых кварталов селитебной зоны и предприятий в промышленной зоне, предлагается реконструкция электроподстанции с установкой более мощных трансформаторов.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенные в населённых пунктах, а также и предприятия на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с реконструкцией действующих ПС 35/10 кВ и размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

## Анализ текущего состояния системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения в с. Песчанокопское состоит из 2 котельных мощностью 2,58 и 1,72 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 1,772 км. Мощность котлов значительно превышает необходимую потребность в тепловой энергии, удельный расход топлива составляет 180 м3/Гкал. Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии, изоляция трубопроводов нарушена, в результате чего потери тепловой энергии составляют 39,7 %. Необходима реконструкция тепловой сети с заменой трубопроводов на предварительно изолированные в пенополиуретановой изоляции.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных средств на длительный период позволило бы организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

## Анализ текущего состояния системы электроснабжения (уличного освещения).

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с реконструкцией действующих ПС 35/10 кВ и размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

На балансе  Песчанокопского сельского поселения находится 106 км. линий уличного освещения 70% из которых необходимо модернизировать для улучшения энергоэфективности.

# ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПОДПРОГРАММЫ «Содержание ОБъектов коммунальной инфраструктуры»

Целями подподпрограммы являются:

- улучшение качества жизни населения сельского поселение за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономии в энергетических ресурсах;

- устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса сельского поселение;

- создание благоприятного инвестиционного климата в области развития строительного комплекса.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих основных задач:

- реализация Генерального плана Песчанокопское сельское поселение  и других документов территориального планирования;

- создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере теплоснабжения, электроснабжения, вывоз твердых бытовых отходов, а также автомобильных дорог местного значения;

- создание организационно-технических и нормативно-правовых условий, направленных на реализацию и разработку инвестиционных программ организациями коммунального комплекса;

- создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры при соблюдении доступности их для населения;

- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;

- снижение издержек, связанных с нерациональным использованием ресурсов, и повышение качества коммунальных услуг;

- обеспечение областной и муниципальной финансовой поддержки процесса модернизации коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и привлечения заемных средств;

- создание эффективной системы управления производством и реализацией коммунальных услуг на основе долгосрочных инвестиционных отношений;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Предусматриваются организационные и технические мероприятия, в том числе:

- разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- рассмотрение механизмов муниципально - частного партнерства в модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- определение бюджетных источников финансирования Подпрограммы;

- согласование условий кредитования развития инфраструктуры сельского поселения;

- мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для вывоза твердых бытовых отходов, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг;

- мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов на территории Песчанокопское сельское поселение.

Цели и задачи подподпрограммы представлены в виде целевых индикаторов, сгруппированных следующим образом:

- целевые индикаторы в области теплоснабжения;

- целевые индикаторы в области электроснабжения;

- целевые индикаторы в области утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

# Мероприятия по развитию систем
коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

## Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки подпрограммы  по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения   Песчанокопского сельского поселения на 2019-2030 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития Песчанокопское сельское поселение, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2030 года с учетом комплексного инвестиционного плана Песчанокопского сельского поселения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2011г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Достижение целевых индикаторов в результате реализации подпрограммы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса Песчанокопского сельского поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, Песчанокопского сельского поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Сроки реализации мероприятий подпрограммы обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения,  развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Ростовской области (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2011г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий подпрограммы обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения,   комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета Ростовской области, бюджета Песчанокопского сельского поселение, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах подпрограммы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах подпрограммы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, Песчанокопского сельского поселения, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

## Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий подпрограммы обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения,   в части системы теплоснабжения потребителей Песчанокопского сельского поселения на 2019- 2030 гг. являются:

1. Замена существующих котлов Факел и Братск на менее энергоемкие котлы;

2. Замена насосов котельных марки К100-80-160 и К45/30 на насосы марки WILO;

3. Реконструкция тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб с ППУ изоляцией.

## Система электроснабжения

Программой  обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, в части системы электроснабжения Песчанокопского сельского поселения на 2019-2030 гг. предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строительства.

- Строительство линий уличного освещения ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 62,375 км.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. Объекты, используемые для сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий подпрограммы обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения,  комплексного развития объектов, занятых сбором и вывозом ТБО в Песчанокопском сельском поселении, являются:

- Приобретение двух контейнеровозов

- Установка дополнительных контейнеров и площадок для сбора ТБО в количестве 20 шт.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

## Предложения по развитию измерительно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры

В период реализации Подпрограммы обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения (2019-2030 гг.) на территории сельского поселение предлагается создание измерительно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры, использующего Единую муниципальную базу информационных ресурсов (далее также ЕМБИР).

Целями создания измерительно-расчетного комплекса являются обеспечение стабильности взаимоотношений и баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг, а также информационного обеспечения оперативного решения задач управления социально-экономического развития муниципального образования.

Создание в Песчанокопском сельском поселении информационно-расчетного комплекса  обеспечит улучшение существующей системы (Отчет по I этапу «Сбор и анализ исходной информации. Подготовка прогноза перспективного спроса на коммунальные ресурсы») взаимоотношений производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг по следующим направлениям:

- обеспечение удобства и сокращения времени на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее также – ЖКУ) в том числе за счет развития биллинговых услуг;

- обеспечение возможности обобщенного анализа и контроля платежей за ЖКУ для потребителей;

- обеспечение условий для реализации прав по перерасчету платы за некачественное предоставление ЖКУ;

- усиление ответственности управляющих организаций за некачественное предоставление ЖКУ;

- обеспечение контроля за правильностью расчетов, начислений платы ЖКУ;

- организация эффективной претензионной работы с должниками по оплате ЖКУ;

- создание условий для повышения дисциплины оплаты ЖКУ и снижение рисков неоплаты отдельных коммунальных услуг (отопления, холодного водоснабжения);

- формирование достоверной обобщенной информации об оплате потребителями ЖКУ;

- формирование единой муниципальной базы информационных ресурсов;

- снижение совокупных расходов на выполнение работ по расчету, учету, начислению и приему платежей за ЖКУ;

- повышение прозрачности, надежности и оперативности системы расчета, учета, начисления и оплаты ЖКУ;

- обеспечение сохранности информации о расчетах за ЖКУ по многоквартирным домам в случае смены управляющих организаций или собственников;

- обеспечение оперативной диспетчерской координации аварийных служб.

Для реализации своих целей измерительно-расчетный комплекс должен осуществлять следующие основные функции:

Информационно-расчетные функции:

- Автоматизированный мониторинг и коммерческий учет потребления жилищно-коммунальных услуг.

- Расчет и начисление платежей и выполнение функций управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья (далее также – ТСЖ) по начислению платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги нанимателям по договорам найма или социального найма, арендаторам, владельцам, собственникам жилых и нежилых помещений, иным организациям, финансируемым из бюджета, включая бюджетные учреждения социальной сферы, формирование и доставка единого платежного документа.

- Организация приема и выполнение функций управляющих организаций по приему населения и предоставление жителям информации о начислениях и оплате за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги.

- Информационный обмен и взаимодействие с участниками системы расчетов за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги через измерительно-расчетный комплекс (органами власти, ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ и пр.).

- Поддержка программно-аппаратного комплекса и системы электронного документооборота отделов измерительно-расчетный комплекса.

- Ведение ЕМБИР и предоставление управляющим и ресурсоснабжающим организациям информации, необходимой для ведения учета платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы.

- Управление едиными муниципальными информационными регистрами.

- Информационное взаимодействие с отделом жилищно-коммунального хозяйства, Управлением социальной защиты населения.

Функции финансового агентирования:

- Сбор платежей за ЖКУ.

- Организация работы субагентов по сбору платежей за ЖКУ.

Дополнительные сервисные функции:

- Сбор и передача в органы регистрационного учета документов для регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства.

- Поддержка систем учета и съема показаний приборов.

- Прочие функции.

Использование ЕМБИР и информационной системы позволяет расчетно-информационному комплексу сельского поселения консолидировать все группы функций на высоком технологическом уровне, который в настоящее время не обеспечивается отдельными ресурсоснабжающими или управляющими организациями.

Для выполнения своих функций ЕМБИР Песчанокопского сельского поселения должна содержать следующие информационные ресурсы:

- Сведения о предоставлении жилищных и коммунальных услуг на территории Песчанокопского сельского  поселения:

- перечень объектов коммунальной инфраструктуры и состав программ их реорганизации и модернизации;

- учётные данные потребителей жилищных и коммунальных услуг;

- сведения об объемах и качестве потребленных коммунальных ресурсов за текущий и прошлые расчётные периоды;

- нормативы,  тарифы и стоимости оплаты коммунальных услуг, в том числе история их  изменения;

- учётные данные субъектов жилищно-коммунального комплекса, перечень предоставляемых ими услуг и стоимость услуг;

- данные  о расчетах между исполнителями жилищных и коммунальных услуг и населением;

- данные о расчетах между управляющими и ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам;

- данные об аварийных ситуациях при предоставлении коммунальных ресурсов;

- данные по установленным приборам учета коммунальных ресурсов;

- сведение о задолженности граждан и организаций за жилищные и коммунальные услуги и ресурсы;

- сведения об исполнении муниципальных программ, касающихся предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- сведения о начисленных и  предоставленных субсидиях и льготах в оплату  жилищных и коммунальных услуг;

- сведения об обращениях граждан по вопросам предоставления жилищных и коммунальных услуг.

Для реализации функций расчетно-информационный комплекс должен быть обеспечен программными продуктами (системами) и техническими решениями, соответствующими основным требованиям:

- Программно-технологические решения должны быть разработаны на основе промышленных стандартов с использованием распространенных средств и платформ. Программное обеспечение должно быть снабжено документацией, в том числе инструкциями пользователей. Поставщик решения должен предоставить проектные услуги по внедрению, обучению пользователей и последующему техническому сопровождению системы.

- Информационная система расчетно-информационного комплекса должна объединять в себе функции расчетной и платежной систем, то есть обеспечивать полный биллинговый цикл:

- поддержку единой базы данных (население, жилищный фонд, услуги, тарифы и т. д.),

- начисления,

- выставление счетов на оплату,

- сбор платежей,

- обработку и диспетчеризацию платежей,

- подготовку отчетов.

- Должны поддерживаться разные формы оплаты и интеграция с любыми внешними платежными системами.

- Система расчетно-информационного комплекса должна иметь распределенную и гибкую топологию. В ней должны быть реализованы специальные, интегрированные между собой приложения (модули) для разных задач, что позволяет поэтапно и экономично открывать подразделения в новых районах сельского поселения и подключать новые здания. Гибкая топология означает возможность свободного изменения территориального расположения этих элементов, их привязки к оборудованию и линиям связи непосредственно в процессе эксплуатации в зависимости от географических условий района автоматизации и текущего состояния линий связи.

- В основе функциональной архитектуры программного решения должна лежать развитая, устойчивая, адаптируемая учетная модель, которая обеспечит единообразие учета, производительность, высокое качество расчетов и быстрое создание новых отчетных форм. Учетная модель должна соответствовать требованиям жилищного и гражданского законодательства. Также должна быть гибкой и сохранять способность к изменениям при изменениях в законодательстве.

- Расчетная система должна предоставлять средства для адресной работы с должниками.

- В программных приложениях расчетно-информационного комплекса должна быть обеспечена защита информации от несанкционированного доступа, а также информационный аудит действий пользователей (операторов).

- Информационная система расчетно-информационного комплекса должна исключать произвольное вмешательство операторов в процесс начисления и незаконные «договоренности» с плательщиками. Действия в системе должны совершаться с использованием документа-основания, реквизиты которого также должны храниться в системе.

- Система должна обеспечивать высокую производительность обслуживания населения при минимальной численности операторов.

- Система должна поддерживать возможность оперативных исправлений и перерасчетов за прошлые периоды. В системе должна храниться полная история данных, платежей и начислений, включая архив устаревших данных, которые были отменены, но использовались при выставлении счетов за прошлые периоды.

- Программные приложения расчетно-информационного комплекса должны обеспечивать возможность производить начисления и принимать оплату по показаниям приборов учета, устанавливать различные режимы работы с приборами учета, включая прием показаний от населения, прогнозные показания, показания от контролеров и автоматических систем учета показаний.

- Система должна поддерживать автоматический массовый расчет льгот, данная информация также должна храниться и быть доступной в виде отчетов.

- Система должна работать на доступном в стоимостном отношении компьютерном и сетевом оборудовании. Система расчетно-информационного комплекса должна позволять использовать доступную сетевую инфраструктуру (линии связи) для работы удаленных офисов. То есть для ее развертывания не должны быть необходимы дорогостоящие решения.

Развитие измерительно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения и создание ЕМБИР предлагается осуществлять поэтапно. На первом этапе в период 2012-2013гг. предполагается организация измерительно-расчетного комплекса с информационно-расчетными функциями. На втором этапе в период 2014-2016 гг. предполагается осуществление также функций финансового агентирования и дополнительных сервисных функций.

Порядок реализации первого этапа перехода к измерительно-расчетному комплексу коммунальной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения  предусматривает:

- государственную регистрацию юридического лица как оператора измерительно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения (не зависимо от организационной правовой формы);

- предоставление помещений для нужд измерительно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

- оснащение помещений измерительно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры необходимым оборудованием;

- разработку (приобретение) программных продуктов (технических решений) измерительно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры с учетом (на базе) комплексов, используемых в настоящее время ресурсоснабжающими организациями;

- формирование единой муниципальной базы информационных ресурсов;

- разработку штатного расписания измерительно-расчетного комплекса, определение источников финансирования комплекса, набор руководителей и специалистов;

- подготовку договорных отношений на осуществление информационно-расчетных функций с участниками производства, предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг (ресурсоснабжающие организации, энрегоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, Администрация Песчанокопского сельского поселения);

- передачу измерительно-расчетному комплексу функций по взаимодействию с органами исполнительной власти;

- активное информирование в СМИ потребителей жилищно-коммунальных услуг в Песчанокопском  сельском поселении                                                                                                                                                                                                                                                                                  о работе измерительно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

Реализация второго этапа перехода к измерительно-расчетному комплексу коммунальной инфраструктуры Песчанокопского сельского поселения предусматривает:

- заключение договоров финансового агентирования и осуществления дополнительных сервисных функций;

- корректировку работы измерительно-расчетному комплексу с учетом результатов работы на первом этапе.

# Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий подподпрограммы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной подподпрограммы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Инвестиционные подподпрограммы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами Администрации Песчанокопского сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации сельского поселение, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации Песчанокопского сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации  и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной подподпрограммы), порядок и сроки выполнения инвестиционной подподпрограммы, порядок и условия финансирования инвестиционной подподпрограммы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной подподпрограммы, пересмотр инвестиционной подподпрограммы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной подподпрограммы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

# МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПОДПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ

- Реализация Подподпрограммы осуществляется сектором муниципального хозяйства  администрации Песчанокопского  сельского поселения (далее – Отдел ЖКХ), финансовым отделом, в соответствии с утвержденным постановлением Главы Песчанокопского сельского поселения  от 17.09.2013  № 235  «Об утверждении  Порядка разработки, реализация и оценки эффективности муниципальных программ  Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района».

- Основными функциями Отдела ЖКХ по реализации Подподпрограммы являются:

- реализация мероприятий Подподпрограммы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Подподпрограммы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Подподпрограммы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Подподпрограммы;

- осуществление сбора информации о реализации Подподпрограммы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Подподпрограммы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам Ростовской области по вопросам по заключению на инвестиционные подподпрограммы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Подподпрограммы;

- мониторинг и анализ реализации Подподпрограммы;

- осуществление оценки эффективности Подподпрограммы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Подподпрограммы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Подподпрограммы;

- подготовка докладов о ходе реализации Подподпрограммы главе сельского поселение и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

- Основными функциями финансового отдела по реализации Подподпрограммы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Подподпрограммы.

- Контроль за исполнением Подподпрограммы осуществляет Глава Песчанокопского сельского поселения.

В рамках осуществляемых функций Отдел ЖКХ подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Подподпрограммы.

- Реализация мероприятий Подподпрограммы будет осуществляться посредством следующих механизмов.

Инструментом реализации Подподпрограммы являются инвестиционные и производственные подподпрограммы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах тепло-, водоснабжения,  водоотведения, Сбору и вывозу твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

- При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах  тепло-, водоснабжения,  водоотведения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Песчанокопского сельского  поселения (в части водоснабжения, водоотведения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам Ростовской области (в части теплоснабжения) и организацией коммунального комплекса.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия:

- долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса;

- целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации подподпрограммы, и их значения;

- перечень мероприятий подподпрограммы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);

- условия пересмотра подподпрограммы и долгосрочных тарифов;

- контроль за исполнением подподпрограммы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий Подподпрограммы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

На основе результатов мониторинга выполнения Подподпрограммы Отделом ЖКХ формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Подподпрограммы. Данная информационная база используется для оценки Подподпрограммы, а также для принятия решений о ее корректировке.

# Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий  от реализации муниципальной  подподпрограммы

Эффективность реализации Подподпрограммы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Подподпрограммы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных подпрограммой.

# Приложение № 2

# к подпрограмме 1.

# МЕТОДИКА

# ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Подподпрограммы осуществляется государственным заказчиком путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Подподпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Подподпрограммы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Подподпрограммы оценивается через комплексный индикатор выполнения Подподпрограммы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

- Определяется индекс изменения каждого индикатора Подподпрограммы:

- отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

- отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

или

,

где

Изминд –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

- Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

,

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Подподпрограммы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Подподпрограммы (9 ед.).

Удельные веса индикаторов:

- снижение уровня потерь тепловых сетей – 0,12;

- доля котельных, работающих на газе – 0,12 %;

- обеспечение утилизации 100 % отходов,  образующихся в Песчанокопское сельское поселение, до 2025 г. включительно – ;0,1

- проведение рекультивации и восстановление нарушенных земель, и возвращение их в хозяйственный оборот – 0,1.

Подпрограмма 2

«Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2019–2030 годы»  муниципальной подпрограммы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения.

Паспорт

Подподпрограммы 2 «Организация проведения капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов на 2019–2030 годы»

муниципальной подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

на  2019–2030 годы (далее – Подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель Подподпрограммы 2 | – | Начальник сектора муниципального хозяйства |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подподпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подподпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели Подподпрограммы 2 | – | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| Задачи Подподпрограммы 2 | – | формирование фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; организация новой системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки; улучшение эксплуатационных характеристик многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы и показатели Подподпрограммы 2 | – | доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года в 2030 году – не менее 11,6 процента; улучшение жилищных условий на основе подпрограммы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Срок и этапы реализации Подподпрограммы 2 | – | 2019–2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подподпрограммы 2 | – | объем финансирования Подподпрограммы 2 за счет средств местного бюджета в 2019-2030 году составит – 432,0 тыс.рублей, в том числе по годам: на 2019 год – 36,0 тыс. руб., на 2020 год – 36,0 тыс. руб., на 2021 год – 36,0 тыс. руб., на 2022 год – 36,0 тыс. руб., на 2023 год – 36,0 тыс. руб., на 2024 год – 36,0 тыс. руб., на 2025 год – 36,0 тыс. руб., на 2026 год – 36,0 тыс. руб., на 2027 год – 36,0 тыс. руб., на 2028 год – 36,0 тыс. руб., на 2029 год – 36,0 тыс. руб., на 2030 год – 36,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подподпрограммы 2 | – | снижение расходов граждан на коммунальные услуги за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов; повышение комфортности проживания в жилищном фонде области |

1. Характеристика жилищно-коммунальной сферы Песчанокопского сельского поселения и прогноз ее развития

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Песчанокопском сельском поселении прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса области характеризуется значительным снижением эксплуатационных показателей жилых домов, недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются:

недостаточное финансирование работ по ремонту жилищного фонда;

высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры;

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан и эффективного проведения жилищной реформы, предусматривающей содержание и ремонт многоквартирных домов за счет средств собственников помещений, необходимо приведение жилищного фонда в порядок в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание, путем капитального ремонта. Настоящая Подпрограмма 2 подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории области.

Принятие федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволило стимулировать  проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Вместе с тем, потребность в проведении капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Песчанокопском сельском поселении, очень велика.

На 1 января 2019 года в капитальном ремонте нуждается 58 процентов от общего количества многоквартирных домов.

2. Приоритеты.

Цели, задачи и срок реализации Подподпрограммы 2

Приоритеты государственной жилищной политики определенны в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, Стратегии развития Песчанокопском сельском поселении до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства от 20 августа 2010 года № 551-пп.

Первым приоритетом Песчанокопского сельского поселения является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Для этого необходимо будет предпринять меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами);

существенного повышения их энергетической эффективности;

созданию областной системы капитального ремонта и внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

регулированию отношений между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и   Песчанокопским сельским поселением.

предоставление информации, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающие коммунальные услуги в многоквартирных домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Целями  подподпрограммы 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014-2020 годы» является:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в  многоквартирных домах;

Достижение целей Подподпрограммы 2 осуществляется путем решения следующих задач:

формировании фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

организация новой системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

Срок реализации Подподпрограммы 2 – 2019–2030 годы.

- 3. Перечень основных мероприятий Подподпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы» не предусматривает реализацию ведомственных целевых программ.

Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на 2014–2020 годы»  предполагает с помощью программно-целевых инструментов осуществить реализацию следующего его мероприятия.

- Основное мероприятие 2.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов

- В рамках данного мероприятия предусматривается софинансирование в период 2014-2015 годов областной адресной подпрограммы капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Организация и формирование областной системы капитального ремонта позволит, продолжая с 2016 года, обеспечить реализацию областных адресных программ капитального ремонта за счет средств  областного и местных бюджетов Песчанокопского сельского поселения и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

- Реализация мероприятия при участии областного бюджета позволит, обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта.

4. Характеристика мер правового и государственного регулирования

Подпрограмма 2 предполагает реализацию ряда мер правового регулирования.

В целях создания долгосрочных устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов  в Песчанокопском сельском поселении планируется создание системы финансового и организационного обеспечения проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов с учётом возможностей областного и местных бюджетов. С этой целью  Песчанокопское сельское поселение планирует принять нормативные правовые акты, направленные на создание и обеспечение функционирования областной системы капитального ремонта: Закон  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Песчанокопского сельского поселения, региональная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных  на территории Песчанокопского сельского поселения на 2014-2044 годы», областная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Песчанокопского сельском поселении на 2020-2044 годы», областная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Песчанокопского сельского поселения».  На собственников помещений в многоквартирных домах возлагается обязанность по формированию фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем внесения ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

Указанный фонд формируется одним из способов:

накопление взносов на капитальный ремонт на специальном банковском счете многоквартирного дома, при этом права на денежные средства на этом счете принадлежат собственникам помещений в данном доме;

перечисление собственниками помещений взносов на капитальный ремонт оператору региональной системы капитального ремонта, который принимает на себя обязанность обеспечить проведение капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта, и профинансировать расходы на этот ремонт за счет фонда ремонта такого дома, а также за счет иных средств.

В случае непринятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о способе формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, аккумулирование этих средств осуществляется у областного оператора.

Контроль за функционированием областного фонда капитального ремонта осуществляют Государственная жилищная инспекция  и Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства , в соответствии с установленными полномочиями. В целях контроля за функционированием областного фонда капитального ремонта владелец специального счета многоквартирного дома или областной оператор обязаны представлять в орган государственного жилищного надзора предусмотренные законом  сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в которых осуществляют формирование фонда капитального ремонта на счетах областного оператора или специальном счете дома, открытом на имя областного оператора, а также о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах, об остатке средств на специальных счетах многоквартирных домов в порядке и сроки, предусмотренные.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2014–2044 годах осуществляется с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

- Механизм реализации представляет собой систему приема заявок от администраций муниципальных образований поселений, имеющих сметную документацию на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнивших условия, определенные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 ода № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

- Органы местного самоуправления  ежегодно в сроки, установленные Министерством, представляют в Министерство предложения по реализации на территории муниципального образования проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов.

- На основании решений собственников помещений начиная с 2014 года, за счет платежей граждан, будет формироваться фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет средств фондов капитального ремонта будет осуществляться в соответствии с региональной программой, сформированной на срок 30 лет.

- Механизм финансирования работ будет определяться общим собранием собственников помещений.

Министерство в соответствии с условиями, установленными настоящим разделом Подподпрограммы 2, оценочными критериями и в пределах объема средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию Подподпрограммы 2 на очередной год, производит отбор проектов городских округов и муниципальных районов для предоставления субсидий.  По результатам принятых заявок формируется  областная адресная программа.

- 5. Прогноз сводных показателей заданий

- реализации Подподпрограммы 2

- Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов » на 2014-2044 годы не предусматривает  оказание учреждениями муниципальных  услуг (работ) в рамках Подподпрограммы 2.

- 6. Информация об участии государственных корпораций, акционерных

- обществ с государственным участием, общественных, научных

- и иных организаций в  реализации Подподпрограммы 2

- В реализации мероприятий Подподпрограммы 2 принимает участие:

- Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (на период 2014-2044 годов);

- Фонд ЖКХ в рамках федерального закона от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» участвует в реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», направленных на предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

- Условия предоставления Фондом ЖКХ финансовой поддержки стимулируют развитие в субъектах Российской Федерации региональных систем капитального ремонта, переход на современные формы управления объектами коммунальной инфраструктуры, совершенствование системы нормативно-технического регулирования.

- Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит, обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта.

- Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  в рамках данной Подподпрограммы 2 участвует в реализации мероприятий, направленных на предоставление средств бюджетам муниципальных образований области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства наделенный полномочиями регионального оператора обеспечивает организацию и своевременное  проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе финансовое обеспечение, формирование средств и имущества для такого ремонта, на территории Песчанокопском сельском поселении.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подподпрограммы 2

- Объем финансирования Подподпрограммы 2 за счет  средств  местного бюджета в 2019-2030 году составит – 432,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

- на 2019 год –  36,0 тыс. руб.,

- на 2020 год – 36,0 тыс. руб.,

- на 2021 год – 36,0 тыс. руб.,

- на 2022 год – 36,0  тыс. руб.,

- на 2023 год – 36,0  тыс. руб.,

- на 2024 год – 36,0  тыс. руб.,

- на 2025 год – 36,0  тыс. руб.,

- на 2026 год – 36,0  тыс. руб.,

- на 2027 год – 36,0  тыс. руб.,

- на 2028 год – 36,0  тыс. руб.,

- на 2029 год – 36,0 тыс. руб.,

- на 2030 год – 36,0 тыс. руб.

- Объем финансирования Подподпрограммы 2 на 2014-2020 годы подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей областного бюджета.

10. Анализ рисков реализации Подподпрограммы 2 и описание мер

управления рисками реализации Подподпрограммы 2

- К рискам реализации Подподпрограммы 2, которыми могут управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие.

- 1.	Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Подпрограммой 2 (например,  финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может привести к невыполнению Подподпрограммы 2 в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Подподпрограммы 2 не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

- 2.	Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подподпрограммы 2, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Подпрограммой 2, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подподпрограммы 2 или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

- 3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Подподпрограммы 2 в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Подподпрограммы 2, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации Подподпрограммы 2 по причине недофинансирования оценивается высокий.

- Меры управления рисками реализации Подподпрограммы 2 основываются на следующих обстоятельствах:

- 1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Подподпрограммы 2 может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Подподпрограммы 2.

- 2. Управление рисками реализации Подподпрограммы 2, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Подподпрограммы 2, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной  власти и организаций, задействованных в реализации Подподпрограммы.

3.ПОДПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

ПАСПОРТ

ПОДПОДПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»

| Наименование подподпрограммы | «Благоустройство территории» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подподпрограммы | Начальник сектора муниципального хозяйства |
| Участники подподпрограммы | Администрация Песчанокопского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подподпрограммы | отсутствуют |
| Цель подподпрограммы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения; принятие мер по регулированию численности безнадзорных животных на территории Песчанокопского сельского поселения. |
| Задача подподпрограммы | Поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности населенных пунктов Песчанокопского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подподпрограммы | Содержание архитектурных форм Содержание зеленых насаждений, 1.4тыс.м2. ; Содержание памятников 560м2; Благоустройство мест захоронения, 4.2га.; Отлов и содержание безнадзорных животных; Оформление права муниципальной собственности, землеустройства и землепользования. |
| Этапы и сроки реализации подподпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подподпрограммы | объем финансирования Подподпрограммы 3. за счет средств местного бюджета составит – 75433,6 тыс.рублей, в том числе по годам: на 2019 год – 4616,6 тыс. руб., на 2020 год – 5924,8 тыс. руб., на 2021 год – 5244,7 тыс.руб., на 2022 год –6627,5 тыс. руб., на 2023 год – 6627,5 тыс. руб., на 2024 год – 6627,5 тыс. руб., на 2025 год – 6627,5 тыс. руб., на 2026 год – 6627,5 тыс. руб., на 2027 год – 6627,5 тыс. руб., на 2028 год – 6627,5 тыс. руб., на 2029 год – 6627,5 тыс. руб., на 2030 год – 6627,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подподпрограммы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории. Улучшение состояния зелёного фонда и повышение качества среды, для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей сельского поселения - уход за зелеными насаждениями; - ремонт архитектурных сооружений |

1. «Характеристика сферы реализации подподпрограммы муниципальной подподпрограммы»

Стратегией социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения до 2030 года, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда поселения и повышение качества  среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

В поселении основным источником загрязнения атмосферного воздуха традиционно является сельскохозяйственное производство.

Песчанокопское сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселения, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения, наличием безнадзорных животных.

Для улучшения экологии постоянно проводятся лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия. Общая площадь лесных насаждений в  поселении – 250 га. Леса и зеленые насаждения имеют важное значение в очищении воздуха. Бессистемное использование природных ландшафтов приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту памятников, расположенных на территории поселения.

Организация оказания  ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой. В настоящее время в Песчанокопском сельском поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище с. Песчанокопское, расположенное по адресу 200 м. на Северо-восток от ул. Семендяевская, д. 1 в с. Песчанокопское

В соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения №54 от 30.10.2017 «Об утверждении правил благоустройства  территории Песчанокопского сельского поселения», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной подпрограммы будет продолжена работа по привлечению жителей поселения  к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения.

Реализация подподпрограммы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной  технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной подпрограммы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связанны с возникновением техногенных или экологических направлений.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подподпрограммы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения подподпрограммы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной подпрограммы;

- планирование реализации подподпрограммы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач подподпрограммы.

2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подподпрограммы муниципальной подпрограммы»

Основной целью подподпрограммы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Песчанокопского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышения качества жизни населения  на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности населенных пунктов поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения поселения.

Подпрограмма имеет следующие целевые показатели.

-Содержание архитектурных форм

-Содержание зеленых насаждений, 200 тыс.м2.

-Содержание и ремонт здания администрации, 126м2.

-Содержание памятников 560 м2

- Отлов и содержание безнадзорных животных;

-Благоустройство мест захоронения, 4,2 га.

-Оформление права муниципальной собственности, землеустройства и землепользования.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение  работ по благоустройству.

Сведения о показателях подподпрограммы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении к 1 муниципальной программе.

3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подподпрограммы муниципальной подпрограммы»

В рамках подподпрограммы реализуются основные мероприятия:

1. Мероприятия по  благоустройству территории.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

-обслуживание архитектурных форм- это содержание фонтанов; покраска и ремонт скульптурных сооружений

-обслуживание зеленых насаждений - это содержание, капитальный и текущий ремонт зеленых насаждений - полив деревьев, кустарников, цветников,  газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; кустарников и деревьев; обрезка  деревьев (омолаживающая, санитарная), кустарников, формирование газонов, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников,  погрузка мусора; лесосохранные и лесовосстановительные мероприятия

- благоустройство мест захоронения - содержание, ремонт мест захоронений;

-  содержание памятников;

- отлов и содержание безнадзорных животных;

- привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории.

- прочие мероприятия по благоустройству: - это обслуживание архитектурных форм содержание фонтанов; покраска и ремонт скульптурных сооружений

2. Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов установленных генеральными планами.

В рамках данного мероприятия предусматривается внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Песчанокопского сельского поселения Перечень основных мероприятий подподпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

4. «Информация по ресурсному обеспечению подподпрограммы муниципальной подпрограммы»

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подподпрограммы в 2019-2030 годах будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения  «О бюджете Песчанокопского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2030 годов». Информация по ресурсному обеспечению реализации подподпрограммы по годам представлена в приложении.

Приложение

к муниципальной программе Песчанокопского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Песчанокопского сельского поселения

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы Песчанокопского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

| № п/п | Наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники муниципальной подпрограммы |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подпрограмма 1.«Содержание объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущее содержание газопроводов |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  |  | 0110028190 | 244 | 225 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2 | Содержание котельной |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2019-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание портала по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения |  | 0120028290 | 244 | 226 | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  | 36,0 | 36,0 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Зеленое хозяйство |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 23000,0 | 244 | 225 | 1500,0 | 1500,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 3.2 |  | Спил и обрезка деревьев |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 1200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 3.3 |  | Общественные работы |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 17513,9 |  |  | 195,3 | 1593,3 |  | 425,3 |  | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |  | 1700,0 | 1700,0 |
| 3.4 |  | Трудоустройство детей ( 15 человек) |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.5 |  | Обработка от клеща |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 1800,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |
| 3.6 |  | Дератизация |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 720,0 |  |  | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |
| 3.7 |  | Хозяйственный инвентарь |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 3600,0 |  | 340 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |
| 3.8 |  | ГСМ на косилки |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 1800,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |
| 3.9 |  | Посадочный материал на клумбы |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 1212,5 |  |  | 100,0 | 112,5 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 3.9.1 |  | Водоснабжение на кладбище |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 120 | 244 | 223 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
| 3.9.2 |  | Содержание кладбищ по ул. 1-ой Конной Армии, ул.Семендяевская |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 3480,0 | 244 | 225 | 290,0 | 290,0 |  | 290,0 |  | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |  | 290,0 | 290,0 |
| 3.9.3 |  | Газоснабжение «Вечного огня» |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 4320,0 | 244 | 223 | 360,0 | 360,0 |  | 360,0 |  | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  | 360,0 | 360,0 |
| 3.9.4 |  | Содержание фонтанов, водопадов |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 3600,0 | 244 | 225 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |
| 3.9.5 |  | Уборка несанкционированных свалок |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 5600,0 | 244 | 225 | 100,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |
| 3.9.6 |  | Реконструкция Сквера 30 лет ВЛКСМ |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 207,3 | 244 | 225 | 207,3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.9.10 |  | Ремонт архитектурных сооружений по пл.Ленина и Бульвар Победы |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 1200,0 | 244 | 225 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 3.9.11 |  | Ремонт Обелиска |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 99,0 | 244 | 225 | 99,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.9.12 |  | Изготовление металлоконструкций |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 200,0 | 244 | 225 | 200,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 | 0 |
| 3.9.13 |  | Очистка от снега и посыпка в парке, на площади, Обелиске, Бульваре Победы |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 1208,0 | 244 | 225 | 100,0 | 104,0 |  | 104,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 3.9.14 |  | Отлов безнадзорных животных |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 1740,0 | 244 | 225 | 145,0 | 145,0 |  | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 |
| 3.9.15 |  | Непредвиденные |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 550,4 | 244 | 225 | 0 | 50,0 |  | 50,4 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| 3.9.16 |  | Приобретение деревьев |  |  | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 1250,0 | 244 | 225 | 150,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 ,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 75433,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 76615,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |