РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                   №314                                     с. Песчанокопское

Об утверждении плана реализации

муниципальной  программы

Песчанокопского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с Постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 24.10.2018 №228 «Об Утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 30.10.2018 №236, согласно приложению.

2. Ответственному исполнителю Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте настоящего постановления.

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам муниципального хозяйства Нефедову Н.Н.

Глава Администрации Песчанокопского

сельского поселения                                                          А.В. Острогорский

Постановление вносит: ведущий специалист  по

вопросам муниципального хозяйства

Приложение к    Постановлению

Песчанокопского сельского

поселения от 29.12.2018  №314

План

реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (рублей) | Областной бюджет (рублей) | Местный бюджет (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в Песчанокопском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение потерь при транспортировке | Весь период | 3000,0 | - | 3000,0 |
| 2 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Замена ламп на энергосберегающие, | Весь период | 600,0 | - | 600,0 |
| 3 | Восстановление работы уличного освещения: на Бульваре Победы; Памятнике (Пушка); ул.Суворова (чупа-чупсы); приобретение материалов; изготовление ПСД | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Уменьшение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования | Весь период | 1400,0 | - | 1400, |
| 4 | Сбор и транспортирование промышленных отходов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Предотвращение экологического ущерба | Весь период | 5,0 | - | 5,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 5005,0 | - | 5005,0 |

Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства

Администрации Песчанокопского сельского поселения                                                     Н.Н. Нефедова