РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2019                                   №116                                    с. Песчанокопское

О внесении изменений в постановление

«Об утверждении   плана реализации

муниципальной  программы

Песчанокопского сельского поселения

«Формирование современной  городской среды»

от 29.12.2018  №313»     на 2019 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 24.10.2018 №228 «Об Утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Формирование современной  городской среды» от 29.12.2018 №313» на  2019 год,  согласно приложению.

2. Ответственному исполнителю Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте настоящего постановления.

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора  муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения Давиденко В.А.

Глава Администрации Песчанокопского

сельского поселения                                                          А.В. Острогорский

Постановление вносит: начальник сектора  по

вопросам муниципального хозяйства

Приложение к    Постановлению

Песчанокопского сельского

поселения от 25.04.2019  №116

План

реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами»» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс.рублей) | Областной бюджет (тыс.рублей) | Местный бюджет (тыс.рублей) | Федеральный бюджет (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Подпрограмма «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | Начальник сектора муниципального хозяйства, | Повышение качества и комфорта городской среды, | Весь период | 38135,0 | 715,3 | 2371,5 | 35048,2 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 38135,0 | 715,3 | 2371,5 | 35048,2 |

Начальник сектора муниципального  хозяйства Администрации

Песчанокопского сельского поселения                                                                                         В.А. Давиденко