**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Администрация Песчанокопского сельского поселения

(наименование заказчика)

|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  **Глава Песчанокопского сельского поселения**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Г.Алисов**  **« \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.** |  |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ**

**(ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОНОЙ ФОРМЕ)**

**на право заключения муниципального контракта**

**«Мероприятия по благоустройству территории с.Песчанокопского Песчанокопского района Ростовской области в 2013 году».**

**Документация об открытом аукционе в электронной форме разработана в соответствии с главой 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»**

**С.Песчанокопское**

**2012 год**

**1. Общие положения**

1.1. **Муниципальный заказчик** – Администрация Песчанокопского сельского поселения (далее по тексту – **Муниципальный заказчик, заказчик**).

1.2. **Комиссия по размещению заказа:** единая комиссия (далее по тексту – комиссия).

1.3.**Форма торгов:** Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион).

1.4. **Предмет аукциона**: «Мероприятия по благоустройству территории с.Песчанокопского Песчанокопского района Ростовской области в 2013 году».

1.5. **Участники размещения заказа:** Лица, претендующие на заключение государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.6. **Муниципальный контракт:** Контракт, заключенный Муниципальным заказчиком от имени Ростовской области в целях обеспечения муниципальных нужд (далее по тексту – муниципальный контракт, контракт).

1.7. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, включая нормативные правовые акты Ростовской области.

1.8. Место, сроки (периоды) и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Ростовская область территория с.Песчанокопского (согласно графика производства работ), с 09.01.2013г. и до 31.12.2013г.

1.9. Порядок формирования цены муниципального контракта: цена контракта должна включать в себя все налоги и иные обязательные платежи (в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, и т.д.), уплачиваемые исполнителем, подрядчиком в рамках оказания работ, услуг по контракту**.**

1.10. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта : 2 642 063 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи шестьдесят три) рубля. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.11. Цена муниципального контракта, предложенная участниками размещения заказа, является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

1.12. Источник финансирования: местный бюджет.

1.13. Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): Оплата каждого этапа работ производится после предоставления Подрядчиком Заказчику актов выполненных работ (формы КС-2 , КС-3) подписанных Подрядчиком и счета за выполненные работы. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере стоимости выполненных работ согласно акту (формы КС-2 ,КС-3).

1.14. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.15. В случае если Муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в **Информационной карте аукциона**. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, указанного в **Информационной карте аукциона** (в случае установления такого требования).

**1.16. Требования к участникам размещения заказа:**

1.16.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

1.16.2. Участники аукциона должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лиц, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- *отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа (в случае установления данного требования Заказчиком)*.

1.16.3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документации об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2. Документация об аукционе**

**2.1. Содержание документации об аукционе.**

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика или Комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

**2.2. Разъяснение документации об аукционе.**

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой Участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются Муниципальным заказчиком на официальном сайте.

2.3.3. В случае, если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

**2.4. Отказ от проведения аукциона**

2.4.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.3. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Муниципальным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

## 3. Подготовка заявки на участие в аукционе

### 3.1. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.1.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

3.1.2.1. При размещении заказа на поставку товара:

- согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если Участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если Участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак.

3.1.2.2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.

3.1.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

- согласие, предусмотренное [пунктом 3.1.2.2](#sub_410842) документации об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 3.1.2.2 документации об аукционе, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

- согласие, предусмотренное [пунктом](#sub_410842) 3.1.2.2 документации об аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.1.3. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованию, установленному в документацией об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.1.5. Заявка на участие в аукционе направляется Участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документацией об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

**3.2.** Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**3.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками.**

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено документацией об аукционе***.***

## 4. Подача заявки на участие в аукционе

### 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о проведении аукциона), в течение времени, указанного в **Информационной карте аукциона.**

4.1.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.3. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

**4.4. Отзыв заявок на участие в аукционе.**

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в **Информационной карте аукциона**, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

### 5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе указан в **Информационной карте аукциона** и не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.1.2. настоящей документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.1.2. настоящего документации об аукционе, требованиям документации об аукционе.

**5.2. Процедура проведения аукциона в электронной форме.**

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2.Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим Разделом.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

5.2.6. "Шаг аукциона" указан в **Информационной карте аукциона**.

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

**6. Определение победителя аукциона**

**6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.**

6.1.1.Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. документации об аукционе, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. документации об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям**,** предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. документации об аукционе, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. документации об аукционе.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. документации об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.1.4. документации об аукционе, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. документации об аукционе, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

**7. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона**

7.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. настоящего Раздела протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в **Информационной карте аукциона**.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.1.7. документации об аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Раздела.

7.9. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

**8. Информационная карта аукциона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Ссылка на пункт документации об аукционе** | **Наименование пункта** |
| 1. | Пункт 1.1 | **Муниципальный заказчик:**  Администрация Песчанокопского сельского поселения |
|  |  | **Наименование заказчика, контактная информация:**  Администрация Песчанокопского сельского поселения  Щербаков Александр Анатольевич (8 86373 9-16-72)  Греховодова Наталья Владимировна (8 86373 2-03-59)  Официальный сайт: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) |
| 2. | Пункт 1.4 | **Предмет аукциона:**  **«Мероприятия по благоустройству территории с.Песчанокопского Песчанокопского района Ростовской области в 2013 году».** |
| 3. |  | **Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:** В соответствии с техническим заданием аукционной документации |
| 4. | Пункт 1.8 | **Место, условия и сроки поставки товара:**  территория с.Песчанокопского (согласно графика производства работ, локальным сметным расчетом и заявке заказчика)  **Сроки выполнения работ:**с 09.01.2013 до 31.12.2013г.  **Условия выполнения работ:** в соответствии с локальным расчетом и проектом муниципального контракта. |
| 5. | Пункт 1.10 | **Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**  2 642 063 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи шестьдесят три) рубля |
| 6. | Пункт 5.2.6. | **«Шаг аукциона»**  Шаг аукциона" составляет 5 процент(ов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).  В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»**.** |
| 7. | Пункт 1.12, 1.13 | **Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты**  Местный бюджет, безналичный расчет; Оплата каждого этапа работ производится после предоставления Подрядчиком Заказчику актов выполненных работ (формы КС-2 , КС-3) подписанных Подрядчиком и счета за выполненные работы. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере стоимости выполненных работ согласно акту (формы КС-2 ,КС-3). |
| 8. | Пункт 3.1 | **Требования к содержанию и составу заявки**  Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.  1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:  Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:  1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;  2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованию, установленному документацией об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;  3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке  Заявка на участие в аукционе направляется Участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документацией об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 9. |  | **Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.**  Работы должны выполняться в полном соответствии с действующими нормами и правилами, сметной документацией и другими документами, утвержденными и согласованными в установленном порядке. |
|  |  | Информация указана в техническом задании |
| 10. | Пункт 4.1 | **Дата и время окончания срока подачи заявок:** 20.12.2012г. 10:00 |
|  |  |  |
| 11. | Пункт 5.1.2 | **Дата окончания срока рассмотрения заявок:** 21.12.2012г. |
|  |  |  |
| 12. | Пункт 5.1.2 | Дата проведения аукциона: 24.12.2012г. |
|  |  |  |
| 13. | Пункт 1.9 | **Порядок формирования цены контракта** |
|  |  | Цена контракта включает в себя стоимость товара, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  В случае признания победителем аукциона участника, не являющегося плательщиком НДС, цена контракта заключается на сумму за минусом НДС. |
| 14. | Пункт 3.3 | **Сведения о валюте:** |
|  |  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
| 15. |  | **Срок подписания муниципального контракта** |
|  |  | Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. |
| 16. |  | **Адрес официального сайта** |
|  |  | <http://www.zakupki.gov.ru> |
| 17. |  | **Адрес электронной площадки** |
|  |  | <http://www.rts-tender.ru> |
| 18. |  | **Обеспечение заявки** |
|  |  | 26 420 (двадцать шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 63 копейки |
| 19. | Пункт 7.4 | **Обеспечение контракта** |
|  |  | не предусмотрено |
| 20. | Пункт 1.15 | **Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов** |
|  |  | не предоставляются |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство Бульвара Победы в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 483676 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 20333 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 270 | 30,5 |  | 8235 | 8235 |  | 3,91 | 1056 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 2 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1\*6=6 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 24 | 11,85 | 9,6 | 284 | 54 | 230 | 0,29 | 7 |
| 2,25 | 1,04 | 25 | 0,11 | 3 |
| 3 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 1\*6=6 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 24 | 22,6 | 22,6 | 542 |  | 542 |  |  |
|  | 1,75 | 42 | 0,13 | 3 |
| 4 | **ТЕР47-01-113-02** | Вырезка порослей деревьев (кроме тополя, ивы) | 100 деревьев | 1 | 41,97 |  | 42 | 42 |  | 4,92 | 5 |
| 41,97 |  |  |  |  |
| 5 | **ТЕРр68-7-4** | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах 2 группы | 1 м2 | 258 | 1,56 |  | 402 | 402 |  | 0,21 | 54 |
| 1,56 |  |  |  |  |
| 6 | **ТЕР47-01-050-01** | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,9 | 8110,47 | 876,01 | 7299 | 1161 | 788 | 153,91 | 139 |
| 1289,77 | 86,86 | 78 | 8,21 | 7 |
| 7 | **ТЕР47-01-046-06** | Посев семян цветников вручную | 100 м2 | 1,5 | 473,74 | 292,36 | 711 | 76 | 439 | 5,99 | 9 |
| 50,68 | 28,99 | 43 | 2,74 | 4 |
| 8 | **ТЕР47-01-080-04** | Рыхление цветников ручным инструментом 2,58\*60=154,8 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 154,8 | 26,91 |  | 4166 | 4166 |  | 3,45 | 534 |
| 26,91 |  |  |  |  |
| 9 | **ТЕР47-01-084-01** | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 80 | 33,95 | 25,61 | 2716 | 282 | 2049 | 0,49 | 39 |
| 3,52 | 2,54 | 203 | 0,24 | 19 |
| 10 | **ТЕР47-01-046-02** | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 0,5 | 162,45 | 27,74 | 81 | 67 | 14 | 17,27 | 9 |
| 134,71 | 2,75 | 1 | 0,26 | 0 |
| 11 | **ТЕР47-01-046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,5 | 473,74 | 292,36 | 237 | 25 | 146 | 5,99 | 3 |
| 50,68 | 28,99 | 14 | 2,74 | 1 |
| 12 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 29,5\*9=265,5 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 265,5 | 16,4 | 10,68 | 4354 | 1519 | 2836 | 0,67 | 178 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 13 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1\*9=9 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 9 | 11,85 | 9,6 | 107 | 20 | 86 | 0,29 | 3 |
| 2,25 | 1,04 | 9 | 0,11 | 1 |
| 14 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 1\*9=9 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 9 | 22,6 | 22,6 | 203 |  | 203 |  |  |
|  | 1,75 | 16 | 0,13 | 1 |
| 15 | **ТЕРр62-19-4** | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов, (окраска поребрика) 3,16\*5=15,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 15,8 | 138,74 | 2,77 | 2192 | 1426 | 44 | 11,05 | 175 |
| 90,28 |  |  |  |  |
| 16 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора(применительно очистка обочины дороги) 2,52\*4=10,08 | 100 м2 | 10,08 | 30,5 |  | 307 | 307 |  | 3,91 | 39 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 17 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 0,3\*4=1,2 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 1,2 | 11,85 | 9,6 | 14 | 3 | 12 | 0,29 | 0 |
| 2,25 | 1,04 | 1 | 0,11 | 0 |
| 18 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 0,3\*4=1,2 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 1,2 | 22,6 | 22,6 | 27 |  | 27 |  |  |
|  | 1,75 | 2 | 0,13 | 0 |
| 19 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 59 | 34,89 |  | 2059 | 2059 |  | 4,09 | 241 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 20 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 4 | 11,85 | 9,6 | 47 | 9 | 38 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 4 | 0,11 | 0 |
| 21 | **ТЕР47-01-054-01** | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы клубневых, луковичных и клубнелуковичных | 1000 шт. | 0,6 | 65,3 | 5,34 | 39 | 35 | 3 | 5,7 | 3 |
| 59 | 0,53 | 0 | 0,05 | 0 |
| 22 | **ТСЦ-414-9340** | Цветы | 1000 шт. | 0,4 | 2000 |  | 800 |  |  |  |  |
|
| 23 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 4 | 22,6 | 22,6 | 90 |  | 90 |  |  |
|  | 1,75 | 7 | 0,13 | 1 |
| **Итого** | | | | | | | **34954** | **19888** | **7547** |  | **2495** |
| **445** |  | **40** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 192 №2,3,13,14,17,18,20,23) | | | | | | | 192 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 18313 №1,4,6,7,8,9,10,11,12,16,19,21) | | | | | | | 21060 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 80% ( от 1426 №15) | | | | | | | 1141 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 104% ( от 402 №5) | | | | | | | 418 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 192 №2,3,13,14,17,18,20,23) | | | | | | | 115 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 18313 №1,4,6,7,8,9,10,11,12,16,19,21) | | | | | | | 14101 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 50% ( от 1426 №15) | | | | | | | 713 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 60% ( от 402 №5) | | | | | | | 241 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **72935** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **72935** | **19888** | **7547** |  | 2495 |
| **445** |  | 40 |
| в том числе СМР | | | | | | | 72935 |  | 20333 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 409895 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **409895** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 409895 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 73781 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **483676** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство территории кинотеатра "Родина", Аллеи Чернобыльцев, Братской могилы в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 170784 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 6611 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 62,9 | 34,89 |  | 2195 | 2195 |  | 4,09 | 257 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 2 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 4 | 11,85 | 9,6 | 47 | 9 | 38 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 4 | 0,11 | 0 |
| 3 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 4 | 22,6 | 22,6 | 90 |  | 90 |  |  |
|  | 1,75 | 7 | 0,13 | 1 |
| 4 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора(применительно очистка обочины дороги) 1,6\*3=4,8 | 100 м2 | 4,8 | 30,5 |  | 146 | 146 |  | 3,91 | 19 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 5 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 0,3\*3=0,9 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 0,9 | 11,85 | 9,6 | 11 | 2 | 9 | 0,29 | 0 |
| 2,25 | 1,04 | 1 | 0,11 | 0 |
| 6 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 0,3\*3=0,9 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 0,9 | 22,6 | 22,6 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 1,75 | 2 | 0,13 | 0 |
| 7 | **ТЕРр62-19-4** | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов, (окраска поребрика) 0,6\*5=3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 3 | 138,74 | 2,77 | 416 | 271 | 8 | 11,05 | 33 |
| 90,28 |  |  |  |  |
| 8 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 45 | 30,5 |  | 1373 | 1373 |  | 3,91 | 176 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 9 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 1 | 11,85 | 9,6 | 12 | 2 | 10 | 0,29 | 0 |
| 2,25 | 1,04 | 1 | 0,11 | 0 |
| 10 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 1\*6=6 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 1 | 22,6 | 22,6 | 23 |  | 23 |  |  |
|  | 1,75 | 2 | 0,13 | 0 |
| 11 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 31,45\*9=283 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 283 | 16,4 | 10,68 | 4641 | 1619 | 3022 | 0,67 | 190 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 12 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2\*9=18 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 18 | 11,85 | 9,6 | 213 | 41 | 173 | 0,29 | 5 |
| 2,25 | 1,04 | 19 | 0,11 | 2 |
| 13 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 2\*9=18 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 18 | 22,6 | 22,6 | 407 |  | 407 |  |  |
|  | 1,75 | 32 | 0,13 | 2 |
| 14 | **ТЕР47-01-084-01** | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины 0,33\*90=30 | 1 м3 выливаемой воды | 30 | 33,95 | 25,61 | 1019 | 106 | 768 | 0,49 | 15 |
| 3,52 | 2,54 | 76 | 0,24 | 7 |
| 15 | **ТЕР47-01-050-01** | Посадка цветущих цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов 0,045\*5=0,225 | 100 м2 цветников | 0,225 | 8110,47 | 876,01 | 1825 | 290 | 197 | 153,91 | 35 |
| 1289,77 | 86,86 | 20 | 8,21 | 2 |
| 16 | **ТЕР47-01-080-04** | Рыхление цветников ручным инструментом 0,2\*60=12 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 12 | 26,91 |  | 323 | 323 |  | 3,45 | 41 |
| 26,91 |  |  |  |  |
| 17 | **ТЕР47-01-085-01** | Открытие или закрытие приствольных лунок | 100 м2 площади лунок или канавок | 0,1 | 27,3 |  | 3 | 3 |  | 3,5 | 0 |
| 27,3 |  |  |  |  |
| 18 | **ТЕР47-01-091-01** | Обрезка кустов розы в возрасте 1 года | 1000 кустов | 0,02 | 53,49 |  | 1 | 1 |  | 5,56 | 0 |
| 53,49 |  |  |  |  |
| 19 | **ТЕР47-01-054-01** | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы клубневых, луковичных и клубнелуковичных | 1000 шт. | 0,6 | 65,3 | 5,34 | 39 | 35 | 3 | 5,7 | 3 |
| 59 | 0,53 | 0 | 0,05 | 0 |
| 20 | **ТЕРр68-7-4** | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах 2 группы | 1 м2 | 20 | 1,56 |  | 31 | 31 |  | 0,21 | 4 |
| 1,56 |  |  |  |  |
| 21 | **ТСЦ-414-9340** | Цветы | 1000 шт. | 0,2 | 2000 |  | 400 |  |  |  |  |
|
| 22 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 40 | 1 |  | 40 |  |  |  |  |
|
| **Итого** | | | | | | | **13275** | **6447** | **4768** |  | **779** |
| **164** |  | **14** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 121 №2,3,5,6,9,10,12,13) | | | | | | | 122 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 6186 №1,4,8,11,14,15,16,17,18,19) | | | | | | | 7115 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 80% ( от 271 №7) | | | | | | | 217 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 104% ( от 31 №20) | | | | | | | 32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 121 №2,3,5,6,9,10,12,13) | | | | | | | 73 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 6186 №1,4,8,11,14,15,16,17,18,19) | | | | | | | 4764 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 50% ( от 271 №7) | | | | | | | 136 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 60% ( от 31 №20) | | | | | | | 19 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **25753** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **25753** | **6447** | **4768** |  | 779 |
| **164** |  | 14 |
| в том числе СМР | | | | | | | 25753 |  | 6611 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 144732 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **144732** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 144732 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 26052 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **170784** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство пл. Ленина в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 277573 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 11357 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 200 | 30,5 |  | 6100 | 6100 |  | 3,91 | 782 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 2 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1\*6=6 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 12 | 11,85 | 9,6 | 142 | 27 | 115 | 0,29 | 3 |
| 2,25 | 1,04 | 12 | 0,11 | 1 |
| 3 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 1\*6=6 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 12 | 22,6 | 22,6 | 271 |  | 271 |  |  |
|  | 1,75 | 21 | 0,13 | 2 |
| 4 | **ТЕР47-01-046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,5 | 473,74 | 292,36 | 711 | 76 | 439 | 5,99 | 9 |
| 50,68 | 28,99 | 43 | 2,74 | 4 |
| 5 | **ТЕР47-01-046-02** | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 1,5 | 162,45 | 27,74 | 244 | 202 | 42 | 17,27 | 26 |
| 134,71 | 2,75 | 4 | 0,26 | 0 |
| 6 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 35\*9=315 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 315 | 16,4 | 10,68 | 5166 | 1802 | 3364 | 0,67 | 211 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 7 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2\*9=18 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 18 | 11,85 | 9,6 | 213 | 41 | 173 | 0,29 | 5 |
| 2,25 | 1,04 | 19 | 0,11 | 2 |
| 8 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 2\*9=18 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 18 | 22,6 | 22,6 | 407 |  | 407 |  |  |
|  | 1,75 | 32 | 0,13 | 2 |
| 9 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 40 | 34,89 |  | 1396 | 1396 |  | 4,09 | 164 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 10 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 4 | 11,85 | 9,6 | 47 | 9 | 38 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 4 | 0,11 | 0 |
| 11 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 4 | 22,6 | 22,6 | 90 |  | 90 |  |  |
|  | 1,75 | 7 | 0,13 | 1 |
| 12 | **ТЕР47-01-084-01** | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 40 | 33,95 | 25,61 | 1358 | 141 | 1024 | 0,49 | 20 |
| 3,52 | 2,54 | 102 | 0,24 | 10 |
| 13 | **ТЕР47-01-050-01** | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,3 | 8110,47 | 876,01 | 2433 | 387 | 263 | 153,91 | 46 |
| 1289,77 | 86,86 | 26 | 8,21 | 2 |
| 14 | **ТСЦ-414-0148** | Исключить Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) | 1000 шт. | -0,504 | 3230,7 |  | -1628 |  |  |  |  |
|
| 15 | **ТСЦ-414-0221** | Роза, высота 1,25-1,5 м | шт. | 15 | 43,37 |  | 651 |  |  |  |  |
|
| 16 | **ТЕР47-01-080-04** | Рыхление цветников ручным инструментом 0,4\*60=24 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 24 | 26,91 |  | 646 | 646 |  | 3,45 | 83 |
| 26,91 |  |  |  |  |
| 17 | **ТЕР47-01-085-01** | Открытие или закрытие приствольных лунок | 100 м2 площади лунок или канавок | 0,4 | 27,3 |  | 11 | 11 |  | 3,5 | 1 |
| 27,3 |  |  |  |  |
| 18 | **ТЕР47-01-091-01** | Обрезка кустов розы в возрасте 1 года | 1000 кустов | 0,04 | 53,49 |  | 2 | 2 |  | 5,56 | 0 |
| 53,49 |  |  |  |  |
| 19 | **ТЕР47-01-125-01** | Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами | 1000 м2 | 16 | 84,12 | 74,69 | 1346 | 128 | 1195 | 0,72 | 12 |
| 7,98 | 7,41 | 119 | 0,7 | 11 |
| 20 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 500 | 1 |  | 500 |  |  |  |  |
|
| **Итого** | | | | | | | **20106** | **10968** | **7421** |  | **1363** |
| **389** |  | **35** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 171 №2,3,7,8,10,11) | | | | | | | 172 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 11185 №1,4,5,6,9,12,13,16,17,18,19) | | | | | | | 12863 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 171 №2,3,7,8,10,11) | | | | | | | 103 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 11185 №1,4,5,6,9,12,13,16,17,18,19) | | | | | | | 8612 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **41856** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **41856** | **10968** | **7421** |  | 1363 |
| **389** |  | 35 |
| в том числе СМР | | | | | | | 41856 |  | 11357 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 235231 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **235231** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 235231 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 42342 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **277573** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство стоянки РВК по пер. Победы в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 34690 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 1636 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 0,7\*9=6,3 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 6,3 | 16,4 | 10,68 | 103 | 36 | 67 | 0,67 | 4 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 2 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 0,035\*9=0,315 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 0,315 | 11,85 | 9,6 | 4 | 1 | 3 | 0,29 | 0 |
| 2,25 | 1,04 | 0 | 0,11 | 0 |
| 3 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 0,035\*9=0,315 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 0,315 | 22,6 | 22,6 | 7 |  | 7 |  |  |
|  | 1,75 | 1 | 0,13 | 0 |
| 4 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 30 | 30,5 |  | 915 | 915 |  | 3,91 | 117 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 5 | **ТЕР47-01-097-03** | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет 0,009\*2= | 1000 деревьев | 0,018 | 295,44 |  | 5 | 4 |  | 28,8 | 1 |
| 224,64 |  |  |  |  |
| 6 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 18 | 34,89 |  | 628 | 628 |  | 4,09 | 74 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 7 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 10 | 11,85 | 9,6 | 119 | 23 | 96 | 0,29 | 3 |
| 2,25 | 1,04 | 10 | 0,11 | 1 |
| 8 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 10 | 22,6 | 22,6 | 226 |  | 226 |  |  |
|  | 1,75 | 18 | 0,13 | 1 |
| 9 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 100 | 1 |  | 100 |  |  |  |  |
|
| **Итого** | | | | | | | **2107** | **1607** | **399** |  | **199** |
| **29** |  | **2** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 52 №2,3,7,8) | | | | | | | 53 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 1583 №1,4,5,6) | | | | | | | 1820 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 52 №2,3,7,8) | | | | | | | 32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 1583 №1,4,5,6) | | | | | | | 1219 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **5231** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **5231** | **1607** | **399** |  | 199 |
| **29** |  | 2 |
| в том числе СМР | | | | | | | 5231 |  | 1636 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 29398 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **29398** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 29398 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 5292 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **34690** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство ул. Московской от ул. Энгельса до поворота на ул. Суворова в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 93870 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 4181 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 11,46\*9=103,14 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 103,14 | 16,4 | 10,68 | 1691 | 590 | 1102 | 0,67 | 69 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 2 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 0,5\*9=4,5 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 4,5 | 11,85 | 9,6 | 53 | 10 | 43 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 5 | 0,11 | 0 |
| 3 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 0,5\*9=4,5 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 4,5 | 22,6 | 22,6 | 102 |  | 102 |  |  |
|  | 1,75 | 8 | 0,13 | 1 |
| 4 | **ТЕР47-01-046-02** | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 0,5 | 162,45 | 27,74 | 81 | 67 | 14 | 17,27 | 9 |
| 134,71 | 2,75 | 1 | 0,26 | 0 |
| 5 | **ТЕР47-01-046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,5 | 473,74 | 292,36 | 237 | 25 | 146 | 5,99 | 3 |
| 50,68 | 28,99 | 14 | 2,74 | 1 |
| 6 | **ТЕРр62-19-4** | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов, (окраска поребрика) 1,5\*5=5,75 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 5,75 | 138,74 | 2,77 | 798 | 519 | 16 | 11,05 | 64 |
| 90,28 |  |  |  |  |
| 7 | **ТЕР47-01-097-03** | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет 0,006\*2=0,012 | 1000 деревьев | 0,012 | 295,44 |  | 4 | 3 |  | 28,8 | 0 |
| 224,64 |  |  |  |  |
| 8 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора(применительно очистка обочины дороги) 3,22\*10=32,2 | 100 м2 | 32,2 | 30,5 |  | 982 | 982 |  | 3,91 | 126 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 9 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1,5\*10=15 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 15 | 11,85 | 9,6 | 178 | 34 | 144 | 0,29 | 4 |
| 2,25 | 1,04 | 16 | 0,11 | 2 |
| 10 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 1,5\*10=15 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 15 | 22,6 | 22,6 | 339 |  | 339 |  |  |
|  | 1,75 | 26 | 0,13 | 2 |
| 11 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 23 | 34,89 |  | 802 | 802 |  | 4,09 | 94 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 12 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 2 | 11,85 | 9,6 | 24 | 5 | 19 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 2 | 0,11 | 0 |
| 13 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 2 | 22,6 | 22,6 | 45 |  | 45 |  |  |
|  | 1,75 | 4 | 0,13 | 0 |
| 14 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 35 | 30,5 |  | 1068 | 1068 |  | 3,91 | 137 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 15 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 80 | 1 |  | 80 |  |  |  |  |
|
| **Итого** | | | | | | | **6484** | **4105** | **1970** |  | **508** |
| **76** |  | **6** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 109 №2,3,9,10,12,13) | | | | | | | 110 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 3552 №1,4,5,7,8,11,14) | | | | | | | 4085 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 80% ( от 519 №6) | | | | | | | 415 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 109 №2,3,9,10,12,13) | | | | | | | 66 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 3552 №1,4,5,7,8,11,14) | | | | | | | 2735 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 50% ( от 519 №6) | | | | | | | 260 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **14155** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **14155** | **4105** | **1970** |  | 508 |
| **76** |  | 6 |
| в том числе СМР | | | | | | | 14155 |  | 4181 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 79551 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **79551** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 79551 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 14319 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **93870** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Благоустройство ул. Суворова от ул. Московской до пер. Пионерский в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 614266 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 26474 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-113-02** | Вырезка порослей деревьев (кроме тополя, ивы) | 100 деревьев | 3 | 41,97 |  | 126 | 126 |  | 4,92 | 15 |
| 41,97 |  |  |  |  |
| 2 | **ТЕР47-01-114-02** | Вырезка сухих ветвей на дереве с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | 10 ветвей | 3 | 91,37 | 84,06 | 274 | 22 | 252 | 0,76 | 2 |
| 7,31 | 7,83 | 23 | 0,74 | 2 |
| 3 | **ФСЦ01-01-01-009** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> дров ЭМ\*0,935; ЗПМ\*0,935; | 1 т груза | 10 | 8,52 | 7,16 | 85 | 14 | 72 | 0,17 | 2 |
| 1,36 | 0,97 | 10 | 0,09 | 1 |
| 4 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км ЭМ\*0,935; ЗПМ\*0,935; | 1 т груза | 10 | 22,6 | 22,6 | 226 |  | 226 |  |  |
|  | 1,75 | 18 | 0,13 | 1 |
| 5 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 11300м2\*9=101700 м2 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 1017 | 16,4 | 10,68 | 16679 | 5817 | 10862 | 0,67 | 681 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 6 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 4\*9=36 ЭМ\*0,935; ЗПМ\*0,935; | 1 т груза | 36 | 11,85 | 9,6 | 427 | 81 | 346 | 0,29 | 10 |
| 2,25 | 1,04 | 37 | 0,11 | 4 |
| 7 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 4\*9=36 ЭМ\*0,935; ЗПМ\*0,935; | 1 т груза | 36 | 22,6 | 22,6 | 814 |  | 814 |  |  |
|  | 1,75 | 63 | 0,13 | 5 |
| 8 | **ТЕР47-01-046-02** | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 3 | 162,45 | 27,74 | 487 | 404 | 83 | 17,27 | 52 |
| 134,71 | 2,75 | 8 | 0,26 | 1 |
| 9 | **ТЕР47-01-046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3 | 473,74 | 292,36 | 1421 | 152 | 877 | 5,99 | 18 |
| 50,68 | 28,99 | 87 | 2,74 | 8 |
| 10 | **ТЕРр62-19-4** | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов, 4,5\*5=23 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 23 | 138,74 | 2,77 | 3191 | 2076 | 64 | 11,05 | 254 |
| 90,28 |  |  |  |  |
| 11 | **ТЕР47-01-097-03** | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет 150\*2=300 | 1000 деревьев | 0,3 | 295,44 |  | 89 | 67 |  | 28,8 | 9 |
| 224,64 |  |  |  |  |
| 12 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора(применительно очистка обочины дороги) 2340\*10=23400 | 100 м2 | 234 | 30,5 |  | 7137 | 7137 |  | 3,91 | 915 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 13 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 5\*10=50 ЭМ\*0,935; ЗПМ\*0,935; | 1 т груза | 50 | 11,85 | 9,6 | 593 | 113 | 480 | 0,29 | 15 |
| 2,25 | 1,04 | 52 | 0,11 | 6 |
| 14 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 5\*10=50 ЭМ\*0,935; ЗПМ\*0,935; | 1 т груза | 50 | 22,6 | 22,6 | 1130 |  | 1130 |  |  |
|  | 1,75 | 88 | 0,13 | 7 |
| 15 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 200 | 34,89 |  | 6978 | 6978 |  | 4,09 | 818 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 16 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ЭМ\*0,935; ЗПМ\*0,935; | 1 т груза | 10 | 11,85 | 9,6 | 119 | 23 | 96 | 0,29 | 3 |
| 2,25 | 1,04 | 10 | 0,11 | 1 |
| 17 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км ЭМ\*0,935; ЗПМ\*0,935; | 1 т груза | 10 | 22,6 | 22,6 | 226 |  | 226 |  |  |
|  | 1,75 | 18 | 0,13 | 1 |
| 18 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 100 | 30,5 |  | 3050 | 3050 |  | 3,91 | 391 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 19 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 200 | 1 |  | 200 |  |  |  |  |
|
| **Итого** | | | | | | | **43252** | **26060** | **15528** |  | **3185** |
| **414** |  | **37** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 525 №3,4,6,7,13,14,16,17) | | | | | | | 527 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 23871 №1,2,5,8,9,11,12,15,18) | | | | | | | 27452 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 80% ( от 2076 №10) | | | | | | | 1661 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 525 №3,4,6,7,13,14,16,17) | | | | | | | 316 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 23871 №1,2,5,8,9,11,12,15,18) | | | | | | | 18381 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 50% ( от 2076 №10) | | | | | | | 1038 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **92627** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **92627** | **26060** | **15528** |  | 3185 |
| **414** |  | 37 |
| в том числе СМР | | | | | | | 92627 |  | 26474 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 520564 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **520564** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 520564 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 93702 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **614266** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство малых архитектурных форм (цветник) на въезде в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 360142 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 15616 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-050-01** | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,6 | 8110,47 | 876,01 | 4866 | 774 | 526 | 153,91 | 92 |
| 1289,77 | 86,86 | 52 | 8,21 | 5 |
| 2 | **ТСЦ-414-0148** | Исключить Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) | 1000 шт. | -1,008 | 3230,7 |  | -3257 |  |  |  |  |
|
| 3 | **ТЕР47-01-084-01** | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины 1\*90=90 | 1 м3 выливаемой воды | 90 | 33,95 | 25,61 | 3056 | 317 | 2305 | 0,49 | 44 |
| 3,52 | 2,54 | 229 | 0,24 | 22 |
| 4 | **ТЕР47-01-080-04** | Рыхление цветников ручным инструментом 8\*60=480 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 480 | 26,91 |  | 12917 | 12917 |  | 3,45 | 1656 |
| 26,91 |  |  |  |  |
| 5 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 4\*9=36 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 36 | 16,4 | 10,68 | 590 | 206 | 384 | 0,67 | 24 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 6 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1\*9=9 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 9 | 11,85 | 9,6 | 107 | 20 | 86 | 0,29 | 3 |
| 2,25 | 1,04 | 9 | 0,11 | 1 |
| 7 | **ФСЦ04-21-02-007** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 7 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 9 | 39,88 | 39,88 | 359 |  | 359 |  |  |
|  | 3,02 | 27 | 0,21 | 2 |
| 8 | **ТЕР47-01-050-01** | Посадка цветущих цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов 0,045\*5=0,225 | 100 м2 цветников | 0,4 | 8110,47 | 876,01 | 3244 | 516 | 350 | 153,91 | 62 |
| 1289,77 | 86,86 | 35 | 8,21 | 3 |
| 9 | **ТЕР47-01-054-04** | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников горшечных | 1000 шт. | 2 | 99,45 | 5,34 | 199 | 186 | 11 | 9 | 18 |
| 93,15 | 0,53 | 1 | 0,05 | 0 |
| 10 | **ТСЦ-414-9340** | Цветы | 1000 шт. | 1 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |
|
| 11 | **ТЕРр68-7-4** | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах 2 группы | 1 м2 | 150 | 1,56 |  | 234 | 234 |  | 0,21 | 32 |
| 1,56 |  |  |  |  |
| 12 | **ТЕР47-01-085-01** | Открытие или закрытие приствольных лунок | 100 м2 площади лунок или канавок | 3 | 27,3 |  | 82 | 82 |  | 3,5 | 11 |
| 27,3 |  |  |  |  |
| 13 | **ТЕР47-01-091-01** | Обрезка кустов розы в возрасте 1 года | 1000 кустов | 0,2 | 53,49 |  | 11 | 11 |  | 5,56 | 1 |
| 53,49 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **24408** | **15263** | **4021** |  | **1943** |
| **353** |  | **33** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 56 №6,7) | | | | | | | 56 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 15326 №1,3,4,5,8,9,12,13) | | | | | | | 17625 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 104% ( от 234 №11) | | | | | | | 243 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 56 №6,7) | | | | | | | 34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 15326 №1,3,4,5,8,9,12,13) | | | | | | | 11801 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 60% ( от 234 №11) | | | | | | | 140 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **54307** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **54307** | **15263** | **4021** |  | 1943 |
| **353** |  | 33 |
| в том числе СМР | | | | | | | 54307 |  | 15616 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 305205 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **305205** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 305205 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 54937 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **360142** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство Обелиска в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 142990 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 5748 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-080-03** | Прополка цветников без применения полотиков удаление травы 0,21\*10=2,1 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 2,1 | 41,81 |  | 88 | 88 |  | 5,36 | 11 |
| 41,81 |  |  |  |  |
| 2 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой,9,8\*9=88,2 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 88,2 | 16,4 | 10,68 | 1446 | 505 | 942 | 0,67 | 59 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 3 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 0,5\*9=4,5 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 4,5 | 11,85 | 9,6 | 53 | 10 | 43 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 5 | 0,11 | 0 |
| 4 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 0,5\*9=4,5 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 4,5 | 22,6 | 22,6 | 102 |  | 102 |  |  |
|  | 1,75 | 8 | 0,13 | 1 |
| 5 | **ТЕРр62-19-4** | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов, (окраска поребрика) 0,48\*5=2,4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 2,4 | 138,74 | 2,77 | 333 | 217 | 7 | 11,05 | 27 |
| 90,28 |  |  |  |  |
| 6 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора(применительно очистка обочины дороги) 1,8\*6=10,8 | 100 м2 | 10,8 | 30,5 |  | 329 | 329 |  | 3,91 | 42 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 7 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1\*6=6 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 6 | 11,85 | 9,6 | 71 | 14 | 58 | 0,29 | 2 |
| 2,25 | 1,04 | 6 | 0,11 | 1 |
| 8 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 1\*6=6 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 6 | 22,6 | 22,6 | 136 |  | 136 |  |  |
|  | 1,75 | 11 | 0,13 | 1 |
| 9 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 19 | 34,89 |  | 663 | 663 |  | 4,09 | 78 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 10 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 2 | 11,85 | 9,6 | 24 | 5 | 19 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 2 | 0,11 | 0 |
| 11 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 2 | 22,6 | 22,6 | 45 |  | 45 |  |  |
|  | 1,75 | 4 | 0,13 | 0 |
| 12 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 30 | 30,5 |  | 915 | 915 |  | 3,91 | 117 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 13 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 68,97 | 1 |  | 69 |  |  |  |  |
|
| 14 | **ТЕР47-01-084-01** | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 | 33,95 | 25,61 | 1698 | 176 | 1281 | 0,49 | 25 |
| 3,52 | 2,54 | 127 | 0,24 | 12 |
| 15 | **ТЕР47-01-046-06** | Посев семян цветников вручную | 100 м2 | 0,2 | 473,74 | 292,36 | 95 | 10 | 58 | 5,99 | 1 |
| 50,68 | 28,99 | 6 | 2,74 | 1 |
| 16 | **ТЕР47-01-050-01** | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,3 | 8110,47 | 876,01 | 2433 | 387 | 263 | 153,91 | 46 |
| 1289,77 | 86,86 | 26 | 8,21 | 2 |
| 17 | **ТЕР47-01-080-04** | Рыхление цветников ручным инструментом 1,25\*60=75 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 75 | 26,91 |  | 2018 | 2018 |  | 3,45 | 259 |
| 26,91 |  |  |  |  |
| 18 | **ТЕРр68-7-4** | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах 2 группы | 1 м2 | 125 | 1,56 |  | 195 | 195 |  | 0,21 | 26 |
| 1,56 |  |  |  |  |
| 19 | **ТЕР47-01-091-03** | Обрезка кустов розы в возрасте 3 лет среднерослых | 1000 кустов | 0,05 | 138,53 |  | 7 | 7 |  | 14,4 | 1 |
| 138,53 |  |  |  |  |
| 20 | **ТЕР47-01-085-01** | Открытие или закрытие приствольных лунок | 100 м2 площади лунок или канавок | 0,5 | 27,3 |  | 14 | 14 |  | 3,5 | 2 |
| 27,3 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **10734** | **5553** | **2954** |  | **698** |
| **195** |  | **18** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 63 №3,4,7,8,10,11) | | | | | | | 65 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 5271 №1,2,6,9,12,14,15,16,17,19,20) | | | | | | | 6062 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 80% ( от 217 №5) | | | | | | | 174 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 104% ( от 195 №18) | | | | | | | 203 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 63 №3,4,7,8,10,11) | | | | | | | 39 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 5271 №1,2,6,9,12,14,15,16,17,19,20) | | | | | | | 4059 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 50% ( от 217 №5) | | | | | | | 109 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 60% ( от 195 №18) | | | | | | | 117 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **21562** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **21562** | **5553** | **2954** |  | 698 |
| **195** |  | 18 |
| в том числе СМР | | | | | | | 21562 |  | 5748 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 121178 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **121178** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 121178 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 21812 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **142990** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство стоянки Администрации района в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 47469 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 2382 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 0,7\*9=6,3 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 6,3 | 16,4 | 10,68 | 103 | 36 | 67 | 0,67 | 4 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 2 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 0,1\*9=0,9 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 0,9 | 11,85 | 9,6 | 11 | 2 | 9 | 0,29 | 0 |
| 2,25 | 1,04 | 1 | 0,11 | 0 |
| 3 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 0,1\*9=0,9 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 0,9 | 22,6 | 22,6 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 1,75 | 2 | 0,13 | 0 |
| 4 | **ТЕР47-01-097-03** | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет 0,01\*2=0,02 | 1000 деревьев | 0,02 | 295,44 |  | 6 | 4 |  | 28,8 | 1 |
| 224,64 |  |  |  |  |
| 5 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 65 | 30,5 |  | 1983 | 1983 |  | 3,91 | 254 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 6 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 80,795 | 1 |  | 81 |  |  |  |  |
|
| 7 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 10 | 34,89 |  | 349 | 349 |  | 4,09 | 41 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 8 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 1 | 11,85 | 9,6 | 12 | 2 | 10 | 0,29 | 0 |
| 2,25 | 1,04 | 1 | 0,11 | 0 |
| 9 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 1 | 22,6 | 22,6 | 23 |  | 23 |  |  |
|  | 1,75 | 2 | 0,13 | 0 |
| **Итого** | | | | | | | **2588** | **2376** | **129** |  | **300** |
| **6** |  | **0** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 10 №2,3,8,9) | | | | | | | 10 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 2371 №1,4,5,7) | | | | | | | 2728 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 10 №2,3,8,9) | | | | | | | 6 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 2371 №1,4,5,7) | | | | | | | 1826 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **7158** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **7158** | **2376** | **129** |  | 300 |
| **6** |  | 0 |
| в том числе СМР | | | | | | | 7158 |  | 2382 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 40228 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **40228** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 40228 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 7241 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **47469** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство пер. Пионерского (стоянка такси) в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 43151 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 2037 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 5\*9=45 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 45 | 16,4 | 10,68 | 738 | 257 | 481 | 0,67 | 30 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 2 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 0,2\*9=1,8 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 1,8 | 11,85 | 9,6 | 21 | 4 | 17 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 2 | 0,11 | 0 |
| 3 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 0,2\*9=1,8 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 1,8 | 22,6 | 22,6 | 41 |  | 41 |  |  |
|  | 1,75 | 3 | 0,13 | 0 |
| 4 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 35 | 30,5 |  | 1068 | 1068 |  | 3,91 | 137 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 5 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 20 | 34,89 |  | 698 | 698 |  | 4,09 | 82 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 6 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 1 | 11,85 | 9,6 | 12 | 2 | 10 | 0,29 | 0 |
| 2,25 | 1,04 | 1 | 0,11 | 0 |
| 7 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 1 | 22,6 | 22,6 | 23 |  | 23 |  |  |
|  | 1,75 | 2 | 0,13 | 0 |
| **Итого** | | | | | | | **2601** | **2029** | **572** |  | **250** |
| **8** |  | **0** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 14 №2,3,6,7) | | | | | | | 14 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 2023 №1,4,5) | | | | | | | 2326 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 14 №2,3,6,7) | | | | | | | 8 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 2023 №1,4,5) | | | | | | | 1558 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **6507** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **6507** | **2029** | **572** |  | 250 |
| **8** |  | 0 |
| в том числе СМР | | | | | | | 6507 |  | 2037 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 36569 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **36569** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 36569 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 6582 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **43151** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство ул. Суворова (СЭС, 21 Век, Реал, Дом быта, дома № 19, 25) в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 133859 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 5674 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕРр68-6-2** | Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 100 % | 1 м живой изгороди | 10 | 1,92 |  | 19 | 19 |  | 0,25 | 3 |
| 1,92 |  |  |  |  |
| 2 | **ТЕР47-01-046-02** | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 0,3 | 162,45 | 27,74 | 49 | 40 | 8 | 17,27 | 5 |
| 134,71 | 2,75 | 1 | 0,26 | 0 |
| 3 | **ТЕР47-01-046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,3 | 473,74 | 292,36 | 142 | 15 | 88 | 5,99 | 2 |
| 50,68 | 28,99 | 9 | 2,74 | 1 |
| 4 | **ТЕРр62-19-4** | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов, (окраска поребрика) 0,68\*4=2,72 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 2,72 | 138,74 | 2,77 | 377 | 246 | 8 | 11,05 | 30 |
| 90,28 |  |  |  |  |
| 5 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора(применительно очистка обочины дороги) 2,6\*3=7,8 | 100 м2 | 7,8 | 30,5 |  | 238 | 238 |  | 3,91 | 30 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 6 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,6\*3=7,8 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 7,8 | 11,85 | 9,6 | 92 | 18 | 75 | 0,29 | 2 |
| 2,25 | 1,04 | 8 | 0,11 | 1 |
| 7 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 2,6\*3=7,8 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 7,8 | 22,6 | 22,6 | 176 |  | 176 |  |  |
|  | 1,75 | 14 | 0,13 | 1 |
| 8 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 55 | 30,5 |  | 1678 | 1678 |  | 3,91 | 215 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 9 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 126,5 | 1 |  | 127 |  |  |  |  |
|
| 10 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 2 | 11,85 | 9,6 | 24 | 5 | 19 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 2 | 0,11 | 0 |
| 11 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 2 | 22,6 | 22,6 | 45 |  | 45 |  |  |
|  | 1,75 | 4 | 0,13 | 0 |
| 12 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень | 100 м2 | 54,24 | 34,89 |  | 1892 | 1892 |  | 4,09 | 222 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 13 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 5,4 | 11,85 | 9,6 | 64 | 12 | 52 | 0,29 | 2 |
| 2,25 | 1,04 | 6 | 0,11 | 1 |
| 14 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 5,4 | 22,6 | 22,6 | 122 |  | 122 |  |  |
|  | 1,75 | 9 | 0,13 | 1 |
| 15 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 27\*9=243 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 243 | 16,4 | 10,68 | 3985 | 1390 | 2595 | 0,67 | 163 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 16 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1,5\*9=13,5 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 13,5 | 11,85 | 9,6 | 160 | 30 | 130 | 0,29 | 4 |
| 2,25 | 1,04 | 14 | 0,11 | 1 |
| 17 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 1,5\*9=13,5 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 13,5 | 22,6 | 22,6 | 305 |  | 305 |  |  |
|  | 1,75 | 24 | 0,13 | 2 |
| **Итого** | | | | | | | **9495** | **5583** | **3623** |  | **679** |
| **91** |  | **8** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 145 №6,7,10,11,13,14,16,17) | | | | | | | 146 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 5263 №2,3,5,8,12,15) | | | | | | | 6052 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 80% ( от 246 №4) | | | | | | | 197 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 104% ( от 19 №1) | | | | | | | 20 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 145 №6,7,10,11,13,14,16,17) | | | | | | | 88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 5263 №2,3,5,8,12,15) | | | | | | | 4053 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 50% ( от 246 №4) | | | | | | | 123 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 60% ( от 19 №1) | | | | | | | 11 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **20185** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **20185** | **5583** | **3623** |  | 679 |
| **91** |  | 8 |
| в том числе СМР | | | | | | | 20185 |  | 5674 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 113440 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **113440** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 113440 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 20419 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **133859** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Благоустройство ул. Энгельса ( почта, фотоателье, ЦВР) в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 239593 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда | 10296 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | | |  |  |  | Основание: дефектный акт | | | |
| **№пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб** | | **Общая стоимость, руб** | | | Затраты труда ч/ч | |
| **Всего** | **Экспл. маш.** | **Всего** | **в т.ч.оплата труда** | **Экспл. маш.** | рабочих-строителей | |
| машинистов | |
| **оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | **в т.ч. оплата труда** | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТЕР47-01-080-07** | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой, 14,75\*9=133 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 133 | 16,4 | 10,68 | 2181 | 761 | 1420 | 0,67 | 89 |
| 5,72 |  |  |  |  |
| 2 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 0,6\*9=5,4 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 5,4 | 11,85 | 9,6 | 64 | 12 | 52 | 0,29 | 2 |
| 2,25 | 1,04 | 6 | 0,11 | 1 |
| 3 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 0,6\*9=5,4 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 5,4 | 22,6 | 22,6 | 122 |  | 122 |  |  |
|  | 1,75 | 9 | 0,13 | 1 |
| 4 | **ТЕРр62-19-4** | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов, (окраска поребрика) 0,9\*4=3,6 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 3,6 | 138,74 | 2,77 | 499 | 325 | 10 | 11,05 | 40 |
| 90,28 |  |  |  |  |
| 5 | **ТЕР47-01-080-04** | Рыхление цветников ручным инструментом 2,7\*60=162 | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 162 | 26,91 |  | 4359 | 4359 |  | 3,45 | 559 |
| 26,91 |  |  |  |  |
| 6 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора (работа дворников весь период) | 100 м2 | 75 | 30,5 |  | 2288 | 2288 |  | 3,91 | 293 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 7 | **ТСЦ-101-9201** | Мешки полиэтиленовые | шт. | 150 | 1 |  | 150 |  |  |  |  |
|
| 8 | **ТЕР47-01-001-04** | Очистка участка от мусора(применительно очистка обочины дороги) 1,08\*6=6,48 | 100 м2 | 6,8 | 30,5 |  | 207 | 207 |  | 3,91 | 27 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 9 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 1\*6=6 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 6 | 11,85 | 9,6 | 71 | 14 | 58 | 0,29 | 2 |
| 2,25 | 1,04 | 6 | 0,11 | 1 |
| 10 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км, 1\*6=6 (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 6 | 22,6 | 22,6 | 136 |  | 136 |  |  |
|  | 1,75 | 11 | 0,13 | 1 |
| 11 | **ТЕР47-01-120-02** | Уборка опавших листьев при засоренности сильной, весна-осень 14\*2=28 | 100 м2 | 28 | 34,89 |  | 977 | 977 |  | 4,09 | 115 |
| 34,89 |  |  |  |  |
| 12 | **ФСЦ01-01-01-045** | <Погрузка при автомобильных перевозках://Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:> прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 2,25\*1+(10,26-1,11)\*0,935+1,11\*0,935 | 1 т груза | 2,8 | 11,85 | 9,6 | 33 | 6 | 27 | 0,29 | 1 |
| 2,25 | 1,04 | 3 | 0,11 | 0 |
| 13 | **ФСЦ04-21-02-003** | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 3 км (24,17-1,87)\*0,935+1,87\*0,935 | 1 т груза | 2,8 | 22,6 | 22,6 | 63 |  | 63 |  |  |
|  | 1,75 | 5 | 0,13 | 0 |
| 14 | **ТЕР47-01-084-01** | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 | 33,95 | 25,61 | 1698 | 176 | 1281 | 0,49 | 25 |
| 3,52 | 2,54 | 127 | 0,24 | 12 |
| 15 | **ТЕР47-01-050-01** | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,4 | 8110,47 | 876,01 | 3244 | 516 | 350 | 153,91 | 62 |
| 1289,77 | 86,86 | 35 | 8,21 | 3 |
| 16 | **ТЕРр68-7-4** | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах 2 группы | 1 м2 | 270 | 1,56 |  | 421 | 421 |  | 0,21 | 57 |
| 1,56 |  |  |  |  |
| 17 | **ТЕР47-01-046-06** | Посев семян цветников вручную | 100 м2 | 0,4 | 473,74 | 292,36 | 189 | 20 | 117 | 5,99 | 2 |
| 50,68 | 28,99 | 12 | 2,74 | 1 |
| **Итого** | | | | | | | **16702** | **10082** | **3636** |  | **1274** |
| **214** |  | **20** |
| Накладные расходы (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 100% ( от 71 №2,3,9,10,12,13) | | | | | | | 72 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 115% ( от 9478 №1,5,6,8,11,14,15,17) | | | | | | | 10900 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 80% ( от 325 №4) | | | | | | | 260 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 104% ( от 421 №16) | | | | | | | 438 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (01 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА) 60% ( от 71 №2,3,9,10,12,13) | | | | | | | 43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (47 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ) 77% ( от 9478 №1,5,6,8,11,14,15,17) | | | | | | | 7298 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 50% ( от 325 №4) | | | | | | | 163 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 60% ( от 421 №16) | | | | | | | 253 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **36129** |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | **36129** | **10082** | **3636** |  | 1274 |
| **214** |  | 20 |
| в том числе СМР | | | | | | | 36129 |  | 10296 |  |  |
| Пусконаладочные | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| С индексом перевода на СМР 5,62 | | | | | | | 203045 |  |  |  |  |
| на Пусконаладочные 8,15 | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **203045** |  |  |  |  |
| Коэффициент аукционного удешевления 1 | | | | | | | 203045 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 36548 |  |  |  |  |
| **Всего** | | | | | | | **239593** |  |  |  |  |

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

«Мероприятия по благоустройству территории с.Песчанокопского

Песчанокопского района Ростовской области в 2013 году»

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с.Песчанокопское

Администрация Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы Песчанокопского сельского поселения Алисова Юрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем – Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, на основании протокола № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о следующем:

1.ПРЕДМЕТ КОТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов: «Мероприятия по благоустройству территории с.Песчанокопского Песчанокопского района Ростовской области в 2012 году», а Муниципальный заказчик принять и оплатить работы, согласно утвержденной сметной документации.

1.2.Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются графиком производства работ, согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью муниципального контракта.

2.ЦЕНА КОНРАКТА

2.1.Стоимость работ по аукциону составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Стоимость работ окончательная и изменению не подлежит.

2.2.При выполнении дополнительных работ, поручаемых Муниципальным заказчиком, стоимость может быть увеличена, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту.

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, учитывает следующие затраты:

- на энергоресурсы в период выполнения мероприятий по благоустройству с.Песчанокопского Ростовской области;

- за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Оплата каждого этапа работ производится после предоставления Подрядчиком Муниципальному заказчику актов о приемке выполненных работ форма КС-2 и КС-3, подписанных Подрядчиком и счета за выполненные работы.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ. Моментом окончания работ считать дату подписания комиссией акта по приемке законченных работ по благоустройству.

4.2. Срок действия контракта:

Начало – с 09.01.2013г.;

Окончание – 31.12.2013г.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям сметной документации.

5.1.2.Поддерживать чистоту и порядок на территории с.Песчанокопского весь период действия договора, согласно объема выполненных работ, при этом цена настоящего контракта остается неизменной.

5.1.3. Содержать газоны в надлежащем состоянии.

5.1.4. Осуществлять уборку и вывоз мусора с обслуживаемой территории.

5.1.5. Подрядчик имеет право заключать договора субподряда со специализированными организациями на выполнение 30% процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по выполнению мероприятий по благоустройству в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области, согласно графику производства работ. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.3. Муниципальный заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.3.3. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Ежемесячное подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.2. Для ежемесячного подтверждения выполненных работ, муниципальный заказчик выделяет своего постоянного ответственного представителя.

6.3. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя выделять людей, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, освидетельствования и приёмки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.2. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит в месте производства работ принадлежащие ему материалы, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до даты освобождения им места производства работ.

7.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности решения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Основания для приостановления работ и расторжения контракта со стороны Муниципального заказчика:

- несоблюдение Подрядчиком качества выполненных работ и применение некачественных материалов;

- нарушения Подрядчиком графика производства работ, позволяющие поставить под сомнение возможность завершить работы в срок, и надлежащего качества;

- невыполнение предписаний и указаний Муниципального заказчика;

- невыполнение Подрядчиком существующих условий настоящего контракта.

10.4. Основания для расторжения контракта со стороны Подрядчика:

- невыполнение Муниципальным заказчиком главы 3 настоящего контракта.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.6. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением контракта.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

11.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик начинает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

11.5 Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик: Администрация Песчанокопского сельского поселения  347570 Ростовская область  с. Песчанокопское, ул. Ленина, 94  ИНН 6127011149 КПП 612701001  Р/СЧ 40204810400000000333 ГРКЦ Банка России по Ростовской области  г. Ростов-на-Дону БИК 046015001  Л/СЧ 03951571050  Глава Песчанокопского  сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Г.Алисов  М.П. | Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

**Приложение 1**

к Муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_ от “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

**ЛОКАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный ЗАКАЗЧИК: | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Должность, ФИО | | Должность, ФИО |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись) |
| МП | | МП |

**Приложение 2**

к Муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_ от “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный ЗАКАЗЧИК: | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Должность, ФИО | | Должность, ФИО |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись) |
| МП | | МП |